PLÁN ŘÍZENÍ PROJEKTU

<NÁZEV PROJEKTU>

Verze: X.0

Verze schválena: DD. MM. RRRR

Obsah

1.	ÚČEL DOKUMENTU	2

2.	HISTORIE SCHVÁLENÝCH VERZÍ  PLÁNU ŘÍZENÍ	2

3.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	2

4.	ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU	3

5.	OPERAČNÍ PROGRAM	3

6.	CÍLE PROJEKTU	4

7.	MONITOROVACÍ INDIKÁTORY	4

8.	ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU	4

9.	REGISTR ZAINTERESOVANÝCH STRAN	14

10.	ROZPOČET	14

11.	VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROJEKTU	15

12.	HARMONOGRAM	15

13.	RIZIKA PROJEKTU	15

14.	ŘÍZENÍ ZMĚN	15

15.	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU	15

16.	PRODUKTY/VÝSTUPY	16

Návod na použití šablony plánu řízení projektu

- Všechny texty uvedené v této šabloně „zlatou“ barvou nebudou součástí finálního textu plánu řízení projektu (odstraňte).

- Do šablony mohou být přidány další kapitoly nebo odstavce dle potřeb projektu případně prostředí, ve kterém je projekt realizován.

- Tato šablona je vhodná pro všechny typy projektů.

- Dokument plán řízení projektu musí reflektovat aktuální stav projektu ke dni schválení.

- Plán řízení projektu musí být schválen řídicím výborem nejen při zahájení projektu, ale rovněž při každé významné změně projektu.

- Za zpracování plánu řízení projektu odpovídá projektový manažer.

# ÚČEL DOKUMENTU

Plán řízení projektu přímo navazuje na projektový záměr/žádost o podporu a je základním dokumentem pro řízení každého projektu. Proto je nezbytné, aby byl jeho význam dostatečně reflektován všemi zainteresovanými stranami. Plán řízení projektu musí být schválen řídicím výborem nejen při zahájení projektu, ale rovněž při každé významné změně projektu. V případě, že není ustaven řídicí výbor, plán řízení projektu schvaluje ředitel projektu. Za zpracování plánu řízení projektu odpovídá projektový manažer.

Plán řízení projektu definuje:

- základní informace o projektu,

- cíle projektu,

- monitorovací indikátory,

- organizační strukturu projektu,

- popis jednotlivých projektových rolí,

- rozpočet projektu,

- řízení rizik, změn projektu,

- veřejné zakázky na projektu,

- harmonogram projektu,

- produkty/výstupy,

- a další.

| # HISTORIE SCHVÁLENÝCH VERZÍ PLÁNU ŘÍZENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verze | Datum schválení | č. j. zápisu Řídicího výboru projektu |

| # SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název dokumentu | verze | Datum schválení (akceptace) |
| Projektový záměr |  |  |
| Rozhodnutí o schválení Projektového záměru |  |  |
| Pověření ředitele projektu |  |  |
| Žádost o finanční podporu NPO |  |  |
| Právní akt |  |  |
| Studie proveditelnosti |  |  |
| Technický projekt |  |  |

| # ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | uveďte celý název projektu |
| Předmět projektu: | uveďte základní informace o projektu |
| Odůvodnění potřebnosti projektu: | uveďte, proč má být projekt realizován. Jak zásadní je a pro koho (kritický pro fungování/zlepšující fungování … + ČR, celá organizace, její organizační složka …) |
| Přínosy projektu: | uveďte, jakých přínosů (nikoliv výstupů) má projekt dosáhnout. Uveďte konkrétní popis přínosů pro cílové skupiny vč. širšího kontextu, pokud je to relevantní |
| Cílové skupiny: | kdo bude přímo využívat výstupů projektu, pro koho jsou výstupy určeny |
| Požadavky na součinnost a bezpečnostní požadavky: | uveďte požadavky na součinnost s ostatními útvary apod. uveďte bezpečnostní požadavky, které má projekt splňovat, zda se jedná o významný či kritický IS apod. |
| Vazby na ostatní projekty: | uveďte, zda plánovaný projekt má vazby, na již realizované nebo připravované projekty |
| Doba udržitelnosti: | uveďte povinnou dobu udržitelnosti (v měsících) výstupů projektu |
| Projekt obsahuje investice (ANO/NE): | uveďte, zda projekt zahrnuje investice |

| # OPERAČNÍ PROGRAM |  |
| --- | --- |
| Zdroje financování: | uveďte plánované zdroje financování (zejména: „ze státního rozpočtu“, případně „z prostředků EU“ a dalších zdrojů) |
| Operační program: |  |
| Komponenta: |  |
| Milník: |  |
| Indikátor milníku: |  |
| Číslo výzvy: |  |
| Podíl financování: |  |

| # CÍLE PROJEKTU Cíl by měl být konkrétní, reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek, měřitelný a kvantifikovatelný. |  |
| --- | --- |
| č. | Cíl projektu |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

| # MONITOROVACÍ INDIKÁTORY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Indikátor | Výchozí stav | Cílový stav | Jednotka |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

# ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU

Projekt je řízen dle Metodiky řízení projektů MV ČR. Řízení projektu respektuje pravidla nastavené v rámci Národního plánu obnovy, z kterého je projekt financován.

ESKALAČNÍ HIERARCHIE

V projektu je nastavena tato eskalační hierarchie:

| Úroveň eskalace | Eskalace pro rozhodnutí (ke komu) |
| --- | --- |
| 5. | Ministr vnitra |
| 4. | Vrchní ředitel sekce |
| 3. | Řídící výbor projektu |
| 2. | Projektový manažer |
| 1. | Vedoucí řešitelského týmu |

Řídicí výbor (ŘV)

Představuje nejvyšší (strategickou) řídicí úroveň projektu. Průběžně sleduje opodstatněnost projektu a plnění jeho účelu. Rozhoduje o dalším směřování projektu. Řídicí výbor je odpovědný za monitorování průběhu projektových prací a plnění cílů. Tuto roli plní prostřednictvím pravidelných zasedání. Na úroveň řídicího výboru může ředitel projektu eskalovat rizika, problémy a spory, které nebylo možné vyřešit na úrovni projektového týmu. Řídicí výbor má minimálně tři členy a rozhoduje většinovým způsobem. Administrativní agendu řídicího výboru zajišťuje tajemník řídicího výboru, který nedisponuje hlasovacím právem. Na jednání ŘV lze přizvat další osoby v roli hosta bez hlasovacího práva.

ŘV schvaluje:

- plán řízení projektu,

- výstupy jednotlivých etap, nebo klíčových aktivit projektu a plánů práce pro následující etapu, nebo klíčovou aktivitu,

- harmonogram projektu,

- zahájení změnových řízení,

- celkové výstupy projektu,

- závažné změny projektu (např. v případě potíží zajištění dostupnosti požadovaných zdrojů pro následující etapu, nebo klíčovou aktivitu, schválení plánu výjimek atd.),

- ukončení projektu a rozpuštění organizační struktury projektu.

ŘV kontroluje:

- v jaké kondici se projekt nachází, a vydává rozhodnutí o jeho dalším směřování,

- dodržování věcného, časového a finančního plánu projektu a stanovuje přípustné tolerance plánů, v rámci, kterých je řešení neshod s plánem delegováno na úroveň projektového týmu projektu,

- kontrolu plnění veřejných zakázek vyhlášených v rámci projektu.

| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| Řídicí výbor byl ustanoven dne: | xx. xx. xxxx |
| Ustanovující dokumenty: | č.j. xxxXXX (Statut a jednací řád) |
| Frekvence zasedání ŘV: | 1 x 3 měsíce, dle potřeby |

| ŘÍDICÍ VÝBOR - KONTAKTY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| funkce | jméno | e-mail | telefon |
| předseda řídicího výboru (vrchní ředitel sekce) | doplňte | doplňte | doplňte |
| místopředseda řídicího výboru (ředitel OFSP) |  |  |  |
| člen řídicího výboru (věcný gestor) |  |  |  |
| člen řídicího výboru (technický gestor) |  |  |  |
| člen řídicího výboru (zástupce OHA) |  |  |  |
| tajemník řídicího výboru (projektový manažer) |  |  |  |

Popis rolí

Předseda Řídicího výboru

Předsedou Řídicího výboru je nejčastěji Ředitel projektu nebo vrchní ředitel sekce.

Odpovídá za: - řízení práce Řídicího výboru; - schválení stanovení způsobu financování a kontrolu realizace a vyúčtování projektu v rámci ministerstva návrh a realizaci strategických rozhodnutí při realizaci projektu, která mají vliv na směřování projektu; - řešení rizik a eskalovaných problémů nejvyššího významu pro projekt nebo program; - garantování plnění cílů a očekávání projektu / skupiny projektů; - provádění hodnocení průběhu projektu v návaznosti na stanovený plán, harmonogram i rozpočet projektu / programu; - rozhodnutí o strategických změnách v rámci projektu / programu, realizaci změny právního uspořádání projektu včetně rozhodování o uzavření či realizaci smluv a jejich dodatků, a to na základě schváleného návrhu v rámci Řídicího výboru; - posuzování řešení významných změn projektu.

Tajemník řídicího výboru

Je zodpovědný za vedení kompletní dokumentace činnosti řídícího výboru.

Odpovídá za: - distribuci zápisů a podkladů účastníkům jednání ŘV, - poskytování informací členům ŘV a relevantním osobám, - organizaci schůzek ŘV podle existujících plánů projektu a pokynů ředitele projektu, - sledování a plnění plánovaných i operativních administrativních úkonů vyplývajících z plánu řízení projektu a ze zápisů z jednání.

Člen řídicího výboru

Účastní se jednání řídicího výboru projektu. Naplňuje svou činností odpovědnost a kompetenci řídicího výboru projektu. Především průběžně sleduje opodstatněnost projektu a plnění jeho účelu. Rozhoduje o dalším směřování projektu.

Projektový tým (PT)

Představuje základní (operativní) úroveň řízení projektu. Průběžně rozhoduje o všech projektových činnostech a/nebo je deleguje na členy řešitelského týmu.

- řídí tvorbu výstupů projektu

- schvaluje dílčí výstupy projektu předkládané řešitelským týmem,

- operativně sleduje plnění věcného, časového a finančního plánu projektu,

- operativně sleduje rizika, problémy a otevřené body v projektu a přijímá rozhodnutí k jejich nápravě,

- eskaluje rizika, problémy a otevřené body s potenciálním dopadem, ohrožujícím celý projekt na ŘV.

Frekvence jednání PT

- 1x za týden,

- ad-hoc jednání jsou svolávána dle potřeby na základě eskalací projektového manažera, člena PT nebo na vyžádání člena řešitelského týmu.

| PROJEKTOVÝ TÝM - KONTAKTY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| funkce | jméno | e-mail | telefon |
| ředitel projektu (útvar) | doplňte | doplňte | doplňte |
| projektový manažer (útvar) |  |  |  |
| finanční manažer (útvar) |  |  |  |
| věcný gestor projektu (útvar) |  |  |  |
| technický gestor projektu (útvar) |  |  |  |
| doplnit další členy (útvar) |  |  |  |

Řešitelský tým (ŘT)

Představuje výkonný tým vytvářející výstupy projektu. Realizuje projektové činnosti dle věcného, časového a finančního plánu a dle aktuálních pokynů PT. Členové ŘT jsou nominováni projektovým manažerem nebo vedoucím řešitelského týmu dle věcné odbornosti (odborné role) odpovídající rozsahu a charakteru projektu a jsou jmenováni ředitelem projektu.

Frekvence jednání PT

- 1x za týden,

- ad-hoc jednání jsou svolávána dle potřeby na základě eskalací projektového manažera nebo na vyžádání člena řešitelského týmu.

| ŘEŠITELSKÝ TÝM - KONTAKTY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| funkce | jméno | e-mail | telefon |
| vedoucí řešitelského týmu (útvar) | doplňte | doplňte | doplňte |
| věcný gestor projektu (útvar) |  |  |  |
| technický gestor projektu (útvar) |  |  |  |
| věcný gestor projektu (útvar) |  |  |  |
| vedoucí projektu za dodavatele (útvar) |  |  |  |
| doplnit další členy (útvar) |  |  |  |

Popis rolí

Ředitel projektu

Ředitelem projektu je vedoucí zaměstnanec, nebo jeho zástupce, věcně příslušného útvaru, případně útvaru, který odpovídá za realizaci projektu. Pokud je ředitelem projektu navržen zaměstnanec jiného útvaru, je zdůvodnění uvedeno v projektovém záměru. Pokud není v projektu ustaven řídicí výbor, rozhoduje o záležitostech, které jsou v kompetenci řídicího výboru (schválení plánu řízení projektu, řešení závažných změn atp.), ředitel projektu.

Odpovídá za: - pověření projektového manažera a dalších členů projektového týmu a ustanovení jejich pravomocí a odpovědností, - definování věcných cílů projektu na detailní úrovni, - autorizaci žádosti o podporu, - autorizaci dokumentů souvisejících s ustavením řídicího výboru, - autorizaci zápisů z jednání, - autorizaci monitoringu, - schválení změnového požadavku, - schválení záznamu o naplnění akceptačních kritérií, - schválení analýzy vad a nedodělků, - schválení akceptačního protokolu, - schválení návrhu systemizace pro zajištění udržitelnosti, - autorizaci výdajů ministerstva spjatých s projektem, - kontrolu postupu projektu ze strategického hlediska, - řízení a kontrolu projektu jako celku, - provedení kontroly dopadů potenciálních změn na cíle projektu, - zadávání veřejných zakázek v projektu (role zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), - uzavření smlouvy s dodavatelem a další právní jednání v rámci daného smluvního závazku (zejm. odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, změna smlouvy formou dodatku), - schvalování finančních operací [ve smyslu § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)], - eskalaci problémů strategické povahy na vedení ministerstva, - schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu a informace pro vedení ministerstva, - schválení reportu o udržitelnosti projektu.

Projektový manažer

Projektový manažer je v rámci definovaných kompetencí odpovědný za úspěšné dodání výstupů projektu v požadovaném čase, rozsahu a kvalitě. Ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu provádí rozhodnutí, která mají vliv na úspěšné dokončení projektu. Je v trvalém kontaktu s ředitelem projektu – projektový manažer je povinen poskytovat řediteli projektu potřebné informace o průběhu projektu. Projektový manažer má jasně deklarovanou pravomoc koordinovat projekt na každodenní bázi a přímo delegovat úkoly a otevřené body projektu. Projektový manažer odpovídá za dodržování principů projektového řízení dle Metodiky.

Odpovídá za: - přípravu projektového záměru, - zpracování vypořádání připomínek k projektovému záměru, - přípravu žádosti o podporu, - přípravu dokumentů ustavujících projektový tým a řídicí výbor, - zpracování plánu řízení projektu, - zpracování zápisu z jednání, - zpracování návrhu na identifikovaný změnový požadavek, - řízení projektu v čase, rozsahu a kvalitě tak, aby byly naplněny cíle projektu (koordinace dílčích aktivit po stránce obsahové i časové), - plánování v rámci projektu (krátkodobé akční plány, střednědobé, dlouhodobé plánování projektu), - řízení souboru procesů k zajištění nadefinovaných cílů projektu, - zadávání práce jednotlivým členům projektového týmu, - zabezpečování součinnosti a informovanosti v rámci projektu, - udržování výměny informací s projektovou kanceláří (zpracování pravidelných reportů o aktuálním stavu projektu, apod.), - řízení rizik, - řízení změn, - řízení kvality projektu a jeho produktů, - řízení projektové dokumentace, - řešení a eskalace problémů a zabezpečení nápravných opatření, - koordinaci realizace výběrového řízení, - koordinaci dodavatelů při realizaci projektu, - zjišťování požadavků členů projektového týmu a v souvislosti s takto získanými informacemi a zkušenostmi navrhuje aktualizaci komunikačního plánu, - zpracování předávacího protokolu, - zpracování akceptačního protokolu, - zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu a informace pro vedení ministerstva, - pravidelné informování ředitele projektu o situaci v projektu, - poskytování součinnosti při kontrolách projektu kontrolními subjekty.

Finanční manažer

Člen projektového týmu, jenž se podílí na finanční přípravě a realizaci projektu. V rámci projektu je podřízen projektovému manažerovi. Je běžnou rolí projektového týmu. Role Finančního manažera projektu může být zejména u rozsahově menšího projektu řešena liniovým řízením v gesci věcně příslušného útvaru. U rozsáhlejšího projektu je finanční manažer důležitou součástí týmu, zejména když je nutné koordinovat čerpání finančních zdrojů podle různých rozpočtových pravidel Ministerstva vnitra.

Odpovídá za: - kalkulaci rozpočtu projektu, - plánování a koordinaci čerpání finančních zdrojů projektu, - dodržování rozpočtových pravidel a jiných finančních pravidel organizace v rámci projektu, - přípravu podkladů pro mzdovou agendu v rámci projektu, - vykazování stavu čerpání finančních zdrojů v rámci projektu, - spolupráci s pracovníky odborných útvarů vykonávající činnost správce rozpočtu a příkazce operace dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, kteří se podílí na čerpání prostředků projektu, - přípravu podkladů pro zajištění a alokaci potřebných finančních prostředků pro realizaci a provoz projektu, - zpracování potřebných podkladů pro včasné nárokování financí ze Státního rozpočtu ČR a odpovědnost za operativní komunikaci s relevantními institucemi a organizačními útvary, - zabezpečení finančního řízení projektu podle pokynů, metodických a pracovních příruček Řídicího orgánu daného Operačního programu, a v souladu s pravidly Evropské unie a se zákony České republiky, - přípravu žádosti o platbu v souladu s metodickými příručkami a pokyny Řídicího orgánu daného operačního programu, - přípravu finanční části monitorovacích zpráv.

Věcný gestor projektu

Věcný gestor projektu je pro realizaci projektu hlavním zdrojem znalostí vstupů a výstupů projektu. Je zástupcem jak uživatelů finálního produktu, tak i všech, kterým budou výstupy projektu přínosem. V projektových strukturách zastupuje zájmy věcně příslušného útvaru ministerstva. Je zároveň zástupcem budoucích uživatelů výstupů projektu. Jeho podklady a stanoviska jsou klíčové pro nastavení projektu, změnová řízení a akceptaci výstupů.

Odpovídá za: - přípravu projektu po věcné stránce a stanovení předpokládaných nákladů projektu, - přípravu žádosti o posouzení projektového záměru, - schválení návrhu na změnový požadavek, - vytvoření záznamu o vyhodnocení změnového požadavku, - řešení věcných problémů spojených s dosažením cílů projektu, - přesnou specifikaci cílů a výstupů projektu, - průběžnou kontrolu konzistence dosavadních výsledků a výstupů projektu ve vztahu k cílům projektu, - specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky po věcné stránce - správnost předmětu objednávek a smluv s dodavatelem po věcné stránce, - zpracování návrhu zajištění účasti uživatelů produktů, výstupů projektu (např. zástupců odborného útvaru) na realizaci projektu, - garance souladu produktu projektu s požadavky uživatelů a naplnění očekávaných přínosů pro uživatele, - zpracování stanovisek v rámci změnových řízení, - posouzení plnění dodavatele dle podmínek smlouvy po věcné stránce (výsledek tohoto posouzení bude součástí akceptačního protokolu) - převzetí produktu, nebo funkčního celku, nebo etapy a schválení předávacího protokolu, - zpracování záznamu o naplnění akceptačních kritérií, - zpracování analýzy vad a nedodělků, - zpracování protokolu o předání do provozu, - zpracování návrhu systemizace pro zajištění udržitelnosti, - zpracování stanoviska v rámci akceptačního řízení, - zpracování reportu o udržitelnosti projektu.

Technický gestor projektu

Technický gestor projektu je pro realizaci projektu hlavním zdrojem znalostí procesu řešení. Odpovídá za zvolené postupy řešení projektu dle přijatých technických i procedurálních standardů, včetně standardů pro zajištění jakosti projektu, a to nejčastěji z pohledu ICT. Garantuje technickou správnost zvolených řešení. V případě potřeby a složitosti projektu je možné tuto roli rozdělit na více rolí dle oblastí specializace (např. architekt, HW / SW specialista a další).

Odpovídá za: - navržení základního řešení projektu v souladu k cíli projektu; - podpora Projektového manažera a Věcného gestora projektu při správném výběru pracovníků, případně při úpravách projektové organizace; - vytvoření a udržování konzistentního, moderního a dostatečně technologicky robustního řešení projektu (na jeho nízkých technologických vrstvách až po síťovou vrstvu včetně); - zajištění kompatibility technické stránky řešení s používanými technologiemi organizace; - garantování souladu dokumentů se světovými technologickými trendy; - zajištění technické správnosti a proveditelnosti řešení; - garantování jednoznačnosti a technické správnosti předmětu smlouvy s Dodavatelem, pokud je projekt realizován za spolupráce Dodavatele; - oponování a schválení řešení dodavatelských firem; - průběžné kontrolování kvality dílčích výstupů projektu (eskalace zjištěných nedostatků na úroveň Projektového týmu); - průzkum technických a technologických procedur, zajištění jejich adekvátnosti a efektivnosti, identifikace a přijímání nezbytné korektivní akce (vyvstane-li její potřeba); - identifikace technických a technologických problémů a neshod, iniciace procedur řízeného řešení problémů (eskalace na Projektového manažera); - koordinace činností Řešitelských týmů v technologické oblasti při řešení interdisciplinárních neshod (rozporová řízení při řešení sporů); - uplatňování adekvátních testovacích, inspekčních a přezkumných aktivit, které byly definovány plánem projektu a od něho odvozených dokumentů (a to jak pro kontrolu věcného obsahu řešení, tak i pro kontrolu plnění plánu a správného uplatňování definovaných procedur); - spolupráce na realizaci kontrol kvality všech návrhů oficiálních výstupů projektu; - definování bezpečnostních omezení projektu a dohled na jejich dodržování.

Manažer kvality

Manažer kvality zajišťuje v procesu prokazování kvality nezávislé přezkoumání správného nastavení projektu v souladu s Metodikou. Manažer kvality poskytuje nezávislý pohled, který slouží jako podklad pro rozhodování projektového manažera a projektového týmu, kteří jsou za kvalitu projektu odpovědni. Přispívá ke včasné identifikaci a eliminaci některých rizik.

Odpovídá za: - za kontrolu kvality projektu (výstupů projektu), - zajištění průběžné kontroly kvality plnění cílů projektu, - uplatňování adekvátních testovacích, inspekčních a přezkumných akceptačních aktivit, které byly definovány Plánem projektu a od něho odvozenými projektovými dokumenty, - průběžnou kontrolu projektového řízení cestou opakovaného přezkoumávání všech probíhajících činností a případně jejich optimalizace, - koordinaci výkonu věcného, smluvního, metodického auditu projektu a auditu shody s požadavky dané výzvy Operačního programu SF EU, - zajištění přenosu systému řízení kvality projektů směrem k ostatním řešitelům

Vedoucí Řešitelského týmu

Vedoucí řešitelského týmu je zodpovědný za řízení práce a výsledky týmu v rámci jemu stanoveného podílu na plnění cílů a rozsahu projektu. Vedoucí řešitelského týmu projektu je podřízen projektovému manažerovi, kterým je úkolován a kontrolován. nastavení / odsouhlasení si očekávané práce s projektovým manažerem.

Odpovídá za: - vykonání práce v očekávané kvalitě, čase a nákladech, - detailní plánování a řízení činnosti až na úroveň jednotlivých členů řešitelského týmu, - organizování pravidelných schůzek řešitelského týmu a zajišťování správné komunikace mezi členy řešitelského týmu, - přidělování úkolů jednotlivým členům řízeného řešitelského týmu, stanovování termínů pro jejich splnění, zajišťování včasné a účinné kontroly plnění úkolů a přijímání efektivních opatření k nápravě zjištěných nedostatků, - řešení problémů při realizaci projektu, případně eskalaci problému na úroveň projektového týmu, - vyhodnocování kvality výstupů vytvořených řešitelským týmem, aktualizace a sledování identifikovaných rizik projektu, realizaci nápravných opatření ke snížení rizik dle dohody s projektovým manažerem, - předávání pravidelných zpráv o postupu realizace projektu na úrovni činnosti řešitelského týmu.

Metodik

Je členem projektové kanceláře. Poskytuje metodickou a odbornou podporu v oblasti projektového řízení a realizace projektů. Jeho odbornost spočívá především ve znalosti principů procesního a projektového řízení, dotačních podmínek strukturálních fondů Evropské unie a jiných dotačních titulů, které využívá při metodickém vedení, koordinaci a podpoře projektových týmů jednotlivých projektů. Je gestorem Metodiky.

Odpovídá za: - metodickou a odbornou podporu v oblasti projektového řízení, - přípravu stanovisek k projektovým záměrům, - zajišťuje komunikaci se sekretariátem Koordinačního výboru Ministerstva vnitra, - zajišťuje monitorování stavu projektů za ministerstvo, - zajišťuje součinnost pro kontroly a audity na projektech ministerstva.

Administrátor projektu

Je zodpovědný za vedení kompletní dokumentace projektu.

Odpovídá za: - administrativní podporu týmy projektu, - distribuci zápisů a podkladů zúčastněným osobám, - poskytování odpovídajících informací relevantním osobám, - organizování schůzek podle existujících plánů projektu a pokynů ředitele projektu, - sledování a požadování plnění plánovaných i operativních administrativních úkonů vyplývajících z plánu řízení projektu a ze zápisů z jednání, - vedení dokumentaci projektu, - zajišťování a kontrolu, zda jsou dodržovány postupy práce s formalizovanými dokumenty a zda jsou správně užívány všechny formuláře a standardy (k tomuto účelu zajišťuje nezbytné instruktáže a školení), - za správné vyplnění, pojmenování a uložení všech standardních formulářů, které jsou používány v projektu, jakož i všech dokumentů, které jsou ukládány v projektové knihovně (ukládat dokumenty do projektové knihovny je oprávněn výlučně administrátor projektu, vyzvedávat a používat dokumenty z projektové knihovny mohou všichni pracovníci projektového týmu), - administraci a řízení jednotlivých verzí dokumentů – distribuuje aktuální znění dokumentů relevantním osobám.

Provozovatel

Subjekt v oboru působnosti ministerstva, který je odpovědný za provozování výstupů projektu. V průběhu realizace projektu kontinuálně dohlíží na soulad výstupů s podmínkami jejich provozu.

Manažer publicity projektu

Manažer publicity projektu je zodpovědný za celkovou prezentaci projektu jak k externím subjektům, tak i dovnitř organizace. Je zodpovědný za zajištění povinných informačních a komunikačních opatření projektu podle pravidel Národního plánu obnovy.

Odpovídá za: - proaktivní PR projektu (řízení publicity projektu), - obousměrnou výměnu informací mezi prostředím organizace a vnějším světem, - správnost objednávek a smluv s dodavateli po stránce zajištění publicity projektu, - koordinaci konferencí, seminářů, workshopů, - dodržení podmínek o informačních a komunikačních opatřeních projektu daných výzvou a pravidly jednotlivých operačních programů SF EU, - zajištění komunikace s médii.

Předseda Koordinačního výboru Ministerstva vnitra

V čele Koordinačního výboru Ministerstva vnitra stojí předseda, který řídí a organizuje činnost Koordinačního výboru Ministerstva vnitra. Zejména vydává rozhodnutí o schválení, nebo neschválení projektových záměrů doporučených, nebo nedoporučených koordinačním výborem, přijímá opatření k účinnému zapojení resortu do čerpání finančních prostředků. Plní další činnosti stanovené pokynem.

| # REGISTR ZAINTERESOVANÝCH STRAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zainteresovaná strana | Jméno, pozice | Očekávání, požadavky, zájmy | Vliv (malý/velký) | Postoj (kladný, neutrální záporný) | Poznámka |

| # ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet projektu na období realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 (Kč) |  | 2023 (Kč) |  | 2024 (Kč) |  | 2025 (Kč) |  | Celkem (Kč) |  |
| Náklady celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v tom investiční náklady celkem (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v tom neinvestiční náklady celkem (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v tom mzdové výdaje financované v rámci NPO (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady celkem (vč. DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaná částka finanční podpory (bez DPH): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet projektu na období udržitelnosti (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 (Kč) |  | 2027 (Kč) |  | 2028 (Kč) |  | 2029 (Kč) |  | 2030 (Kč) |  | Celkem (Kč) |
| Investiční výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neinvestiční výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo VZ | Název VZ | Způsob zadání VZ / Druh VZ | Předpokládaná / skutečná hodnota VZ (bez DPH) | Předpokládané datum zahájení VŘ | Předpokládané datum ukončení VŘ |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

| # HARMONOGRAM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název fáze | Aktivita | Datum zahájení | Datum dokončení |
| Plánování | xxxx | XX. XX. XXXX | XX. XX. XXXX |
| Realizace |  |  |  |
| Ukončení |  |  |  |

| # RIZIKA PROJEKTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Riziko | Způsob eliminace rizika | Ohodnocení rizika (pravděpodobnost x dopad) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

| # ŘÍZENÍ ZMĚN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Předmět | Datum schválení |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

| # ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU |  |
| --- | --- |
| Role | Subjekt |
| Provozovatel výstupů |  |
| Správce výstupů |  |

# PRODUKTY/VÝSTUPY

| HLAVNÍ PRODUKT/VÝSTUP č. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| základní informace |  |  |  |
| Název: |  |  |  |
| Plánované zahájení realizace (dd. mm. rrrr): |  |  |  |
| Plánované ukončení realizace (dd. mm. rrrr): |  |  |  |
| Celkové náklady bez DPH (Kč): |  |  |  |
| Podrobný popis: |  |  |  |
| Způsob prokázání dokončení: |  |  |  |

| Podprodukt č. 1 / VÝSTUp č. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| základní informace |  |  |
| Název: |  |  |
| Plánované zahájení realizace (dd. mm. rrrr): |  |  |
| Plánované ukončení realizace (dd. mm. rrrr): |  |  |
| Náklady bez DPH (Kč): |  |  |
| Podrobný popis: |  |  |
| Způsob prokázání dokončení: |  |  |