Statut

řídicího výboru projektu XXXX

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- Řídicí výbor (dále jen „výbor“) je nejvyšším řídicím orgánem projektu, který odpovídá za zabezpečení podmínek pro úspěšnou realizaci projektu a dohlíží na jeho směřování a celkové výsledky.

Čl. 2

Předmět činnosti

- Předmětem činnosti výboru je ve vztahu k projektovým aktivitám projektů uvedených v čl. 1:

  - stanovit hlavní cíle, harmonogram a rozpočet projektu a kontrolovat stav jejich plnění v rámci nastavených tolerancí,

  - schvalovat dosažení plánovaných výsledků v dílčích fázích i v celém projektu,

  - rozhodovat o zásadních změnách projektů,

  - rozhodovat o organizačních změnách vyplývajících z realizace projektů.

.

Čl. 3

Složení výboru

- Výbor má X členů; skládá se z předsedy výboru, místopředsedy výboru, tajemníka výboru a dalších členů výboru.

- V čele výboru stojí předseda výboru, který

  - odpovídá za činnosti výboru,

  - pověřuje tajemníka svoláním jednání výboru,

  - určuje místo jednání výboru,

  - schvaluje program jednání výboru,

  - řídí jednání výboru.

- Předsedu výboru zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda výboru, a to v plném rozsahu jeho práv a povinností.

- Tajemník výboru

  - zajišťuje administrativní agendu výboru,

  - svolává z pověření předsedy výboru jednání výboru,

  - zajišťuje organizační přípravu jednání výboru,

  - eviduje uložené úkoly a vede přehled o jejich plnění,

  - zajišťuje přípravu a distribuci zprávy o stavu projektu členům výboru před jednáním výboru,

  - plní v souvislosti s činností výboru další úkoly, které mu uloží předseda výboru.

- Člen výboru je zejména

  - povinen plnit úkoly související s činností výboru a předkládat k tomu potřebné podklady, informace a materiály (minimálně 5 pracovních dnů před termínem jednání výboru) a zúčastnit se jednání výboru,

  - oprávněn předkládat návrhy a v souladu s rozhodnutím výboru zastupovat výbor navenek.

- Členství ve výboru je zastupitelné v plném rozsahu práv a povinností, přičemž člena výboru může zastoupit při výkonu jeho funkce osoba oprávněná k zastupování člena výboru. Osobou oprávněnou k zastupování člena výboru se rozumí osoba písemně zmocněná řádným členem výboru.

Čl. 4

Přizvání hostů

- Předseda nebo místopředseda výboru může prostřednictvím tajemníka výboru přizvat na jednání výboru odborného poradce, a to v souvislosti s programem jednání.