# Příloha č. 2 Roční zprávy o Smart Administration

# Vyhodnocení naplnění cílů SA

Vyhodnocení naplnění cílů Strategie Smart Administration vychází z šetření, které realizovalo Ministerstvo vnitra na základě úkolu z jednání Monitorovacího výboru IOP v dubnu 2014 a expertního odhadu samostatného oddělení programového řízení MV, jakým způsobem realizované projekty naplňují jednotlivé cíle Strategie Smart Administration. V následujícím přehledu je ke každému strategickému cíli strategie uveden počet realizovaných projektů, které jej naplňují, množství prostředků z jednotlivých zdrojů financování v rozdělení na rozpočtované a zatím skutečně utracené prostředky za jejich realizaci.

Obsah

Strategický cíl A. Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik	3

Strategický cíl B. Zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory	5

Strategický cíl C. Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy	7

Strategický cíl D. Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu	11

Strategický cíl E. Zkvalitnit činnost justice	15

# Strategický cíl A. Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik

| Stav naplnění cíle |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 203 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 4816,94 | Celkem | 2513,72 |
| IOP | 330,98 | IOP | 131,06 |
| OPLZZ | 1311,23 | OPLZZ | 421,77 |
| SR | 3 174,39 | SR | 1 960,72 |
| Ostatní zdroje | 0,33 | Ostatní zdroje | 0,17 |

Celkově lze tento strategický cíl považovat za naplněný ve stupni 3.

Specifický cíl A. 1: Racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy (organizační reengineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend a redesigning kompetencí a funkcí).

| Stav naplnění cíle |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 104 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 1066,86 | Celkem | 391,32 |
| IOP | 229,37 | IOP | 17,88 |
| OPLZZ | 738,55 | OPLZZ | 181,96 |
| SR | 220,15 | SR | 191,48 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

Ministerstvo vnitra v tomto cíli realizovalo zejména projekt „Procesní modelování agend veřejné správy“(PMA), který je v UV 536/2008 uveden pod názvem „Audity agend veřejné správy“. 
Projekt vytvořil podmínky pro naplnění usnesení vlády č. 924 ze 
14. prosince 2012. Tento projekt je spolu s projektem systém základních registrů veřejné správy nejvýznamnějším projektem vlády v optimalizaci procesů ve veřejné správě a jeho výstupy budou základem pro novou koncepci financování výkonu státní správy v přenesené působnosti aplikované do praxe od 1. ledna 2015. Projekt byl ukončen 15. března 2014.

Projekt „Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy“ navazující na projekt PMA byl zahájen 1. prosince 2013 a termín jeho ukončení je 30. června 2015. Základním výstupem projektu bude "iniciální" (úvodní) analýza všech agend a činností ohlášených v Registru práva a povinností (RPP), ve vztahu k metodice procesního modelování agend, s cílem nalezení relace mezi ohlášenými činnostmi agendy na jedné, procesními oblastmi a procesy definovanými podle metodiky procesního modelování agend, na druhé straně. Vznikne tak výchozí (iniciální) procesní model a budou identifikovány potencionální nedostatky v ohlášení agendy. Rovněž bude popsáno uplatnění vazeb na "procesní" normy a vazeb agend mezi sebou navzájem.

Dále se například realizoval projekt č. 219 „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ prováděný Ministerstvem pro místní rozvoj

K naplnění tohoto cíle přispívají i projekty výzvy č. 89, které mají Zvýšit kvalitu řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy.

Specifický cíl A. 2:  Zavést systém strategického plánování ve státní správě a zajistit jeho provázanost na finanční řízení.

| Stav naplnění cíle |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 99 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 3483,44 | Celkem | 1882,88 |
| IOP | 32,44 | IOP | 15,30 |
| OPLZZ | 496,55 | OPLZZ | 98,29 |
| SR | 2 954,12 | SR | 1 769,12 |
| Ostatní zdroje | 0,33 | Ostatní zdroje | 0,17 |

Ministerstvo financí realizovalo pro tento cíl dva významné projekty: „Metodiku přípravy veřejných strategií“, který byl zaměřen na vzdělávání úředníků veřejné správy a vytvoření metodického rámce pro tvorbu strategií a politik ČR, uvedený projekt byl dokončen koncem roku 2012. Dalším významným počinem v rámci tohoto cíle je „Vytvoření Státní pokladny a implementace souvisejících informačních systémů“, tento projekt je svým rozsahem jeden z největších projektů českého eGovernmentu. Systém státní pokladny byl spuštěn do plošného provozu 1. lendna 2013 a je dále rozvíjen.

„Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí životního prostředí“ (Ministerstvo životního prostředí)

Dále je tento cíl pokrýván projektem Ministerstva životního prostředí „Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí životního prostředí“ a plnění tohoto cíle doplňují částečně projekty výzvy č. 89 zmiňované už v rámci cíle A1.

## Strategický cíl B. Zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 17 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 337,15 | Celkem | 114,64 |
| IOP | 196,66 | IOP | 41,87 |
| OPLZZ | 121,41 | OPLZZ | 61,73 |
| SR | 22,53 | SR | 11,04 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

Celkově lze tento strategický cíl považovat za naplněný ve stupni 2.

Specifický cíl B. 1 Provést analýzu stávajících regulací s cílem identifikovat a odstranit nadbytečnou regulaci.

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 13 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 134,65 | Celkem | 40,83 |
| IOP | 0,00 | IOP | 0,00 |
| OPLZZ | 104,11 | OPLZZ | 52,70 |
| SR | 22,08 | SR | 11,04 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

V UV 536/2008 je uveden pouze jeden projekt (ostatní zde vykazované projekty nejsou zařazeny mezi strategické) s vazbou na specifický cíl B1 (jedná se o projekt č. 88 „Hodnocení dopadů regulace (RIA)“ v gesci MV, tento projekt je ale nahrazen obdobným projektem v gesci Úřadu vlády (agenda RIA byla na základě usnesení č. 519 ze dne 13. července 2011 převedena z MV na Úřad vlády).

Projekt Úřadu vlády „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)" získal finanční podporu ze SF EU prostřednictvím OP LZZ a je nyní realizován. Jeho dokončení, plánované na listopad 2014 výrazným způsobem zvýší naplnění tohoto specifického cíle.

Specifický cíl B. 2 Reformovat legislativní proces s cílem učinit tvorbu regulace transparentní, zavést hodnocení dopadu regulace.

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 7 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 212,42 | Celkem | 50,92 |
| IOP | 193,66 | IOP | 41,87 |
| OPLZZ | 17,31 | OPLZZ | 9,03 |
| SR | 0,45 | SR | 0,00 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

V rámci tohoto cíle je významným projektem Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů. Realizace projektu umožní transparentní tvorbu předpisů pomocí se SW podporou. Po konci sledovaného období byl však tento projektu ukončen.

Úřadu vlády č. 67 realizoval projekt s názvem „Úprava informačního systému ODOK“, který zčásti přispívá k naplnění tohoto specifického cíle v oblasti vytváření softwarové podpory pro legislativní proces.

## Strategický cíl C. Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 491 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 9686,58 | Celkem | 6336,70 |
| IOP | 5845,24 | IOP | 4122,33 |
| OPLZZ | 2766,13 | OPLZZ | 1212,36 |
| SR | 1074,89 | SR | 1001,84 |
| Ostatní zdroje | 0,33 | Ostatní zdroje | 0,17 |

Celkově lze tento strategický cíl považovat za naplněný ve stupni 2.

Specifický cíl C. 1 Zavést systémy řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy.

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 166 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 916,99 | Celkem | 287,9 |
| IOP | 89,68 | IOP | 44,58 |
| OPLZZ | 826,97 | OPLZZ | 242,98 |
| SR | 0,34 | SR | 0,34 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

V rámci tohoto cíle se daří realizovat projekty v rámci výzev č. 42, č. 48, č. 53, č. 57, č. 59 a č. 62 OP LZZ. Tyto projekty mají za cíl zejména procesní optimalizaci, zvýšení kvality řízení, zefektivnění procesů včetně jejich řízení, zavedení moderních metod řízení, zavedení projektového řízení apod. Tyto projekty pokrývají následující aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle:

- zavádění systémů řízení a zvyšování kvality a efektivity, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění systémů hodnocení a sledování výkonnosti úřadů veřejné správy;

- provádění analýzy za účelem identifikace prostorů pro zlepšení a navazujících doporučení / návrhů na zlepšení.

Dále tento cíl pokrývá projekt „Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu“, který realizuje Česká agentura na podporu obchodu.

Specifický cíl C. 2 Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit centrální registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech.

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 113 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 6540,19 | Celkem | 4868,81 |
| IOP | 5368,59 | IOP | 3931,94 |
| OPLZZ | 361,76 | OPLZZ | 200,11 |
| SR | 809,84 | SR | 736,76 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

V rámci projektů, které naplňují tento specifický cíl, jsou pokryty prakticky všechny aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle. Základní registry veřejné správy (tj. registr obyvatel, registr osob, registr práv a povinností, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, informační systém základních registrů a registr identifikátorů) jsou od 1. 7. 2012 v ostrém provozu. U projektů základních registrů, jejichž realizátorem je Ministerstvo vnitra  - Informační systém základních registrů, Registr práv a povinností a Registr obyvatel došlo k převodu od realizátora na provozovatele systému základních registrů, kterým je Správa základních registrů.

Částečně tento cíl naplňují projekty Ministerstva pro místní rozvoj „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek“, úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových „Úprava informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN“ tvorba nástrojů pro správu majetkových hodnot státu a samospráv v oblasti veřejných zakázek a projekt č. 12 „Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky“.

Specifický cíl C. 3 Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit synergické působení různých úrovní veřejné správy.

| Stav naplnění cíle |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 76 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 876,19 | Celkem | 277,83 |
| IOP | 257,67 | IOP | 47,26 |
| OPLZZ | 599,48 | OPLZZ | 211,69 |
| SR | 18,71 | SR | 18,71 |
| Ostatní zdroje | 0,33 | Ostatní zdroje | 0,17 |

V rámci tohoto cíle je realizován zejména projekt „CzechPOINT - vybavení kontaktních míst veřejné správy“, přesněji jeho centrální část, která slouží k zajištění komunikace mezi jednotlivými kontaktními místy veřejné správy a zdrojovými systémy dat jako jsou základní registry a další systémy veřejné správy.

K tomuto cíli byly přiřazeny projekty podané v rámci výzvy č. 57 v rámci SF EU v rámci OP LZZ, která podporuje projekty, jejichž cílem je:

- Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů úřadů územních samosprávných celků

- Zlepšit kvalitu řízení v úřadech územních samosprávných celků

- Zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů obcí s rozšířenou působností

- Zmírnit rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost

Specifický cíl C. 4 Zavést jednotný systém řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, jasně nastavit motivační prvky a odpovědnost úředníků, prosazovat moderní vzdělávací a náborovou politiku.

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 191 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 1154,90 | Celkem | 673,35 |
| IOP | 0,00 | IOP | 0,00 |
| OPLZZ | 908,90 | OPLZZ | 427,35 |
| SR | 246,00 | SR | 246,00 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

V rámci tohoto cíle bylo podáno vice než 120 projektových žádostí v rámci výzev č. 27, č. 48, č. 53, č. 57 a č. 58 OP LZZ, různými institucemi VS, včetně krajské a obecní úrovně.

Specifický cíl C. 5 Důsledně prosazovat preventivní i represivní opatření v boji s korupcí.

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 9 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 42,05 | Celkem | 11,18 |
| IOP | 0,00 | IOP | 0,00 |
| OPLZZ | 42,63 | OPLZZ | 17,69 |
| SR | 0,00 | SR | 0,00 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

Tento cíl celkově naplňuje 5 projektů zaměřených na buď na prevenci pomocí osvěty, nebo vnitřní kontrolu v rámci úřadu.

Specifický cíl C. 6 Modernizovat a restrukturalizovat daňovou a celní správu zvýšením efektivity v legislativní, organizační, personální a materiální oblasti, zvýšením kvality řízení a managementu v úřadech daňové správy a posílením transparentnosti a otevřenosti úřadů daňové a celní správy.

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 6 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 218,33 | Celkem | 140,22 |
| IOP | 138,25 | IOP | 102,34 |
| OPLZZ | 80,08 | OPLZZ | 37,88 |
| SR | 0,00 | SR | 0,00 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

V rámci OP LZZ byl zrealizován projekt „Příprava realizační studie implementace Jednotného inkasního místa státu“. Cílem tohoto projektu byla příprava dostatečných podkladů pro vytvoření a následnou implementaci jednotného inkasního místa (JIM). Realizací implementačního projektu jednotného inkasního místa byla pro aktivity a projektové okruhy pokryty.

V rámci IOP je realizován projekt č. 1 „Zavedení eCustoms – elektronické a harmonizované celnictví“, jehož cílem je modernizace a elektronizace systému celního řízení a na něj navazujících dalších aktivit, tento projekt pokrývá aktivitu zlepšování komunikace Celní správy ČR s externími subjekty.

## Strategický cíl D. Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 321 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 7269,22 | Celkem | 3044,17 |
| IOP | 6203,11 | IOP | 2843,09 |
| OPLZZ | 549,27 | OPLZZ | 171,15 |
| SR | 430,33 | SR | 22,14 |
| Ostatní zdroje | 86,53 | Ostatní zdroje | 7,80 |

Celkově lze tento strategický cíl považovat za naplněný ve stupni 2.

Specifický cíl D. 1 Prosazovat eGovernment s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím informačních komunikačních technologií.

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 211 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 5095,82 | Celkem | 2144,44 |
| IOP | 4255,65 | IOP | 2005,78 |
| OPLZZ | 332,65 | OPLZZ | 110,21 |
| SR | 421,29 | SR | 20,70 |
| Ostatní zdroje | 86,23 | Ostatní zdroje | 7,75 |

V rámci tohoto cíle jsou realizovány projekt Informačního systému datových schránek a návazné projekty elektronických spisových služeb jednotlivých úřadů. Další skupinou projektů v rámci tohoto cíle jsou projekty na úpravu návazných portálů na portál veřejné správy. Částečně tento cíl naplňují i projekty, které naplňují cíl D6.

V rámci OPLZZ jsou do tohoto cíle zahrnuty projekty na zvyšování kompetencí úředníků veřejné správy.

Z části tento cíl naplňuje i připravovaný projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů.

Specifický cíl D. 2 Vybudovat síť kontaktních míst veřejné správy CzechPOINT (univerzálního asistovaného místa služeb pro fyzické a právnické osoby, kde bude možné z jednoho místa činit veškerá podání vůči orgánům veřejné správy, získávat veškeré ověřené údaje vedené v dostupných centrálních registrech a evidencích a získávat informace o průběhu všech řízení, která jsou s danou osobou či o jejích právech a povinnostech orgány veřejné moci vedena).

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 24 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 372,06 | Celkem | 271,61 |
| IOP | 372,06 | IOP | 271,61 |
| OPLZZ | 2,65 | OPLZZ | 0,00 |
| SR | 0,00 | SR | 0,00 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

Na plnění tohoto cíle se velkou měrou podílí budování kontaktních míst CzechPOINT. Celkem jich funguje více než 6600. Na tomto čísle se velkou měrou podílelo spolufinancování ze strukturálních fondů EU, kdy bylo v rámci výzvy 02 IOP financováno přibližně 5500 kontaktních míst (právě z důvodu velkého počtu realizátorů, nejsou tyto projekty individuálně uvedeny - jednalo se o typové projekty obci. Bylo podáno přes 5500 žádostí o spolufinancování SF EU v celkové výši cca 1 mld. Kč) Dále jsou do tohoto cíle zahrnuty projekty, které vybudování kontaktních míst CzechPOINT podporují.

Specifický cíl D. 3 Zavést kontinuální sledování kvality veřejných služeb, včetně zjišťování klientské spokojenosti.

| Stav naplnění cíle |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 27 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 266,28 | Celkem | 74,91 |
| IOP | 116,42 | IOP | 31,73 |
| OPLZZ | 147,90 | OPLZZ | 42,38 |
| SR | 1,07 | SR | 0,52 |
| Ostatní zdroje | 0,89 | Ostatní zdroje | 0,28 |

Tento cíl částečně naplňují některé projekty spadající pod souhrnný strategický projekt č. 204 vybudování el. spisových služeb ve veřejné správě v závislosti na jejich konkrétním obsahu.

Dále tento cíl naplňují některé projekty realizované na regionální úrovni.

Specifický cíl D. 4 Prosazovat principy konkurence ve veřejných službách při garanci minimálních jasně definovaných standardů

| Stav naplnění cíle |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 3 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 61,02 | Celkem | 14,25 |
| IOP | 0,58 | IOP | 0,31 |
| OPLZZ | 60,44 | OPLZZ | 13,94 |
| SR | 0,00 | SR | 0,00 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

Ačkoliv pro splnění tohoto cíle není definován žádný projekt v rámci UV 536/2008, lze považovat realizaci projektu č. 70 „Procesní modelování agend veřejné správy“ za základ, ze kterého budou dále definovány jasně definované a procesně popsané standardy veřejných služeb.

Specifický cíl D. 5 Digitalizace datových fondů a jejich archivace.

| Stav naplnění cíle |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 27 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 355,09 | Celkem | 251,13 |
| IOP | 339,38 | IOP | 245,61 |
| OPLZZ | 7,74 | OPLZZ | 4,64 |
| SR | 7,97 | SR | 0,88 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

V této oblasti jsou realizovány projekty přispívající systematicky (plošně) k realizaci aktivit v oblasti digitalizace datových fondů, zvláště projekt č. 116 Národní knihovny ČR „Vytvoření Národní digitální knihovny“ a projekt č. 82 „Národní digitální archiv“.

Tento cíl také částečně plní projekty výzev č. 6, č. 8 a č. 9 IOP, které lze chápat jako typové projekty pro rozvoj ICT ve veřejné správě a samosprávě. V těchto projektech je částečně možnost financovat digitalizaci dokumentů samospráv.

Specifický cíl D. 6 Budování komunikační infrastruktury veřejné správy.

| Stav naplnění cíle |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 29 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 1 119,64 | Celkem | 288,04 |
| IOP | 1 119,16 | IOP | 288,04 |
| OPLZZ | 0,49 | OPLZZ | 0,00 |
| SR | 0,00 | SR | 0,00 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

K plnění tohoto specifického cíle přispívají do značné míry projekty, které dále spadající pod cíle C2, D1 a D2 – budování základních registrů a nezbytné infrastruktury, systém datových schránek, kontaktní místa CzechPOINT. Mezi další projekty, které dále přispívají k naplňování tohoto specifického cíle, patří například projekt č. 209 „Projekt Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy“ v gesci Ministerstva vnitra, projekt č. 247 „Vybudování komunikační infrastruktury justice jako součást jednotné komunikační struktury VS“v gesci Ministerstva spravedlnosti.

Tento cíl je také plněn projekty výzev č. 6, č. 8 a č. 9 IOP, které lze chápat jako typové projekty pro rozvoj ICT ve veřejné správě a samosprávě.

Po dokončení všech realizovaných projektů je možné říci, že naplnění tohoto cíle bude velmi vysoké. Projekty, které jsou realizovány, pokrývají většinu nebo všechny aktivity cíle.

## Strategický cíl E. Zkvalitnit činnost justice

| Stav naplnění cíle |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 11 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 388,07 | Celkem | 72,33 |
| IOP | 210,92 | IOP | 0,28 |
| OPLZZ | 176,27 | OPLZZ | 71,17 |
| SR | 0,88 | SR | 0,88 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

Celkově lze tento strategický cíl považovat za naplněný ve stupni 3.

Specifický cíl E. 1 Zavést systém elektronické justice, vč. dokončení všech návazných projektů vedoucích k zefektivnění práce justice a zlepšení komunikace justice jak s odbornou, tak i laickou veřejností

| Stav naplnění cíle |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet projektů |  | 11 |  |
| Rozpočtováno (mil Kč) |  | Proplaceno realizátory (mil Kč) |  |
| Celkem | 388,07 | Celkem | 72,33 |
| IOP | 210,92 | IOP | 0,28 |
| OPLZZ | 176,27 | OPLZZ | 71,17 |
| SR | 0,88 | SR | 0,88 |
| Ostatní zdroje | 0,00 | Ostatní zdroje | 0,00 |

V rámci OP LZZ jsou realizovány projekty zaměřené na zavedení nástrojů pro efektivní projektové řízení (včetně zavedení principů řízeného definování zadání technologických a jiných projektů), racionalizaci práce a výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace administrativních procesů, zvýšení kvality řízení resortu, zefektivnění procedur a procesů, integrovaný systém řízení pracovního výkonu a dlouhodobý systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců.

Dále je realizován projekt č. 247 „Vybudování komunikační infrastruktury justice jako součást jednotné komunikační struktury VS“ za spolufinancování z IOP.