Příručka pro žadatele a příjemce

finanční podpory

v rámci Integrovaného operačního programu

pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1

Výzva číslo 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“

Kontinuální výzva

Verze příručky 1.3

Platnost od 11. 9. 2009

Obsah

Úvod	5

1 - Cíl výzvy	10

2 – Typy projektů a oprávnění žadatelé	11

3- Vyhlášení výzvy a předkládání žádostí o udělení podpory	12

4 - O co je možné požádat - způsobilost výdajů	15

5 – Příjem žádostí, jejich hodnocení a výběr projektů, financování	17

5.1. Příjem žádostí, jejich hodnocení a výběr projektů, financování………………………..	17

5.2. Hodnocení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektu……………….  19

6 – Realizace projektu………………………………………………………………………..21

6.1 Povinnosti příjemců	22

6.1.1. Monitorování……………………………………………………………………….	22

6.1.2 Vedení účetnictví	23

6.1.3 Archivace	23

6.1.4 Informování o projektu, propagace projektu	23

6.1.5 Změny projektu	24

6.1.6 Odstoupení od projektu	24

6.1.7 Zřízení účtu projektu	25

6.1.8. Udržitelnost projektu	25

6.2 Administrace plateb	25

6.3 Kontroly projektu	26

6.3.1 Kontroly z hlediska realizace projektu	 26

6.4. Nesrovnalosti…………………………………………………………………………..	28

6.5.Stížnosti a odvolání …………………………………………………………………….	28

7 – Přílohy Příručky pro žadatele a příjemce	30

8 - Seznam zkratek	31

Přehled důležitých změn v dokumentu

| Předmět revize | Strana | Platné od |
| --- | --- | --- |
| 1. Kontaktní adresy a osoby na CRR 2. Doplněn text, odkaz na postup vyplnění MZ a ŽoP 3. Výzva k vrácení finančních prostředků – doplnění; Administrace ŽoP skrze CRR, doplnění Závěrečného vyhodnocení akce 4. Doplnění vedení účetnictví 5. Rozdělení kompetencí OSF a CRR při vyúčtování poskytnuté platby | 13-14 17 19 23 25 | 10. září 2009 |

Základní legislativa:

- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,

- Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999,

- Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj,

- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

- Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – usnesení vlády č. 757/2007

- Usnesení vlády č. 536/2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration,

- Usnesení vlády č. 854/2008 ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost

- Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu

- Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Úvod

Tato příručka má za úkol provést žadatele a posléze příjemce finanční podpory procesem vytvoření, podání žádosti a následně realizace projektu tak, aby tyto kroky byly v souladu s legislativou Evropských společenství a České republiky, jako i s pravidly upravujícími celou oblast příjmu pomoci ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007 – 2013. Příručka je určena výhradně oprávněným subjektům, vyjmenovaným v Prováděcím dokumentu IOP a uvedeným ve výzvě..

Pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů, týkajících se přípravy  a podání projektových žádostí,  realizace  projektů, jejich monitorování, vyúčtování obdržené podpory a dalších otázek, které Vám pomohou naplnit prostřednictvím bezchybné realizace kvalitních projektů cíle definované v IOP, jsou Vám k dispozici pracovníci odboru strukturálních fondů MV ČR (kontakty  najdete v textu výzvy).

Informace o IOP a podporovaných aktivitách

Cílem IOP je modernizace a zefektivnění činnosti a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku.

| Číslo prioritní osy/oblasti intervence | Název prioritní osy/oblasti intervence |
| --- | --- |
| 1a | Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence |
| 1.1a | Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě |
| 1b | Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| 1.1b | Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě |
| 2 | Zavádění ICT v územní veřejné správě– Cíl Konvergence |
| 2.1 | Zavádění ICT v územní veřejné správě |
| 3 | Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence |
| 3.1 | Služby v oblasti sociální integrace |
| 3.2 | Služby v oblasti veřejného zdraví |
| 3.3 | Služby v oblasti zaměstnanosti |
| 3.4 | Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik |
| 4a | Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence |
| 4.1a | Národní podpora cestovního ruchu |
| 4b | Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| 4.1b | Národní podpora cestovního ruchu |
| 5 | Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence |
| 5.1 | Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví |
| 5.2 | Zlepšení prostředí v problémových sídlištích |
| 5.3 | Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik |
| 6a | Technická pomoc – Cíl Konvergence |
| 6.1a | Aktivity spojené s řízením IOP |
| 6.2a | Ostatní náklady technické pomoci IOP |
| 6b | Technická pomoc - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| 6.1b | Aktivity spojené s řízením IOP |
| 6.2b | Ostatní náklady technické pomoci IOP |

Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Zaměření prioritní osy:

Prioritní  osa  „Zavádění  ICT  v územní  veřejné  správě“  reaguje  na  klíčový  problém  další  fáze  reformy veřejné správy, kterým je zvýšení efektivnosti výkonu a procesů uvnitř územní veřejné správy  (orgány obcí a krajů) a ke zvýšení kvality veřejných služeb. Prioritní osa přispívá k naplňování strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, konkrétně jejích následujících cílů:

  zefektivnit  činnost  úřadů  veřejné  správy,  snížit  finanční  nároky  na  chod  administrativy  a  zajistit  transparentní výkon veřejné správy;

  přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu.  IOP  řeší  touto  prioritní  osou  stejné výdaje  spojené  s rozvojem  technologických  sítí,  datové  základny a komunikačních systémů jako v prioritních osách 1a/1b, avšak v územní veřejné správě.

Z  koncepčních  dokumentů  příslušných  resortů  vyplývá,  že  investice  do  modernizace  územní  veřejné správy jsou nezbytnou součástí rozvoje informační společnosti v ČR.

Reforma veřejné správy v České republice se dosud dominantně soustředila na vytvoření nových struktur  veřejné  správy  ve  vazbě  na  decentralizaci  a  přesun  kompetencí.  V  současné  době  je  třeba  zajistit  podmínky  pro  efektivní  výkon  veřejné  správy  v území  a  nastavit  vhodné  komunikační  a  koordinační  rozhraní mezi  jednotlivými  úrovněmi  veřejné  správy. Zároveň  se  jako  nutné  ukazuje  podporovat  rozvoj  eGovernment  a  to  jednak  v oblasti  vnitřních  procesů  uzemní  správy,  v komunikaci  mezi  jednotlivými  úrovněmi veřejné správy i ve výkonu uzemní veřejné správy směrem k občanovi.   Cílené  investice do  informačních a komunikačních  technologií  jako klíčový aspekt Smart Administration  představují hlavní nástroj pro zajištění příznivých podmínek pro efektivní tvorbu politik, správu a sdílení  dat  a  mají  vliv  na  rozvojový  potenciál  regionů  jak  v oblasti  podnikání,  tak  v oblasti  veřejné  správy.  Součástí těchto podmínek jsou i dostupné transakční a on-line správní agendy a veřejné služby. Služby  veřejné  správy  musí  být  pro  uživatele  jednoduché  a  musí  být  dostupné  všem  skupinám  obyvatel.  Podpora  zabezpečení  přijatelné  dostupnosti  a  kvality  veřejných  služeb  pro  občany musí  být  nezbytně  podpořena na základě stanovených standardů veřejných služeb. Je tedy zřejmé, že pro zajištění rovného  přístupu obyvatel k veřejným službám a k elektronické veřejné správě  je nezbytné plošné budování  informační infrastruktury v jednotné podobě ve všech regionech České republiky.

Obdobně jako na úrovni státní správy je ve vztahu k modernizaci územní správy nutno zajistit systémový  a koordinovaný přístup z centrální úrovně  tak, aby byla  zajištěna kompatibilita a základní  technologický  standard;  systémy  budované  v rámci  této  prioritní  osy  musí  být  kompatibilní  a  navázané  na  systémy budované v rámci 1. prioritní osy IOP. Proto je uvedená problematika zahrnuta do národního  tématického operačního programu a je řešena z hlediska efektivního fungování centrální i územní správy  a  z hlediska  vazeb  na  poskytování  veřejných  služeb.  Intervence  do modernizace  infrastruktury  veřejné  správy  povedou  v souladu  se  strategií  „Efektivní  veřejná  správa  a  přátelské  veřejné  služby“  (gesce  Ministerstvo  vnitra)  a  s globálním  cílem  IOP  k   systémovým  změnám  nástrojů  efektivní  komunikace  a  řízení  procesů,  což  vytvoří  multiplikační  efekty,  a následně  posílí  konkurenceschopnost regionů a ČR jako celku.

Prioritní  osa  2  IOP  nezahrnuje  podporu  územní  veřejné  správy  na  území  hl.města  Prahy.  Podpora  poskytovaná  v rámci  IOP  se  proto  nepřekrývá  s podporou  v rámci OP  Praha  –  Konkurenceschopnost,  kde v rámci oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb bude umožněna podpora rozvoje-služeb  městské správy. Koordinaci  ICT projektů Smart Administration u ústřední i územní veřejné správy, vč. hl.  města Prahy  zajišťuje Ministerstvo  vnitra, a  to prostřednictvím koordinačních mechanismů stanovených  usnesením  vlády  č.  927/2007  (zřízení  Grémia  pro  regulační  reformu  a  efektivní  veřejnou  správu  vč.  Výboru  pro  koordinaci Smart Administration)  a  usnesením  vlády  č.  854/2008  (Strategie  rozvoje  služeb  informační společnosti).

2.1  Oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Cílem  oblasti  intervence  2.1  je  dosažení  rychlejšího  a  spolehlivějšího  poskytování  veřejných  služeb  nejširší  veřejnosti;  prostřednictvím  elektronické  správy  pak  umožnit  občanům  a  podnikatelským  subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy.

Oblast intervence 2.1 Integrovaného operačního programu se zaměřuje na modernizaci územní veřejné  správy  (v cíli Konvergence) a  zkvalitnění a zefektivnění  služeb veřejné správy prostřednictvím  vyššího  využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v území, podporujících komplexní informatizaci a  rozvoj  informačních  systémů  v orgánech  územní  veřejné  správy.  Územní  veřejná  práva  je  tvořena  subjekty místní samosprávy na úrovni krajů (13 krajů bez hl. města Prahy) a obcí (cca 6240 obcí, z toho  205 obcí s rozšířenou působností).

Zdůvodnění podpory:

  nedostatečné využívání moderních ICT v územní veřejné správě,

  neznalost  a  nízká  míra  využívání  metod  a  modelů  fungování  elektronické  veřejné  správy (eGovernment),

  špatná infrastrukturní vybavenost pro šíření vysokorychlostního připojení k internetu,

  velký podíl dosud nedigitalizovaných dat,

  roztříštěné, nejednoznačné a nedostatečně popsané datové zdroje územní veřejné správy,

  chybějící standardy  pro výměnu a sdílení dat mezi subjekty veřejné správy,

  malá nabídka služeb na úrovni interakcí a transakcí,

  nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb,

  nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech, které jim eGovernment nabízí,

  nedostatečná počítačová gramotnost.

Globální cíl:

Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti.

Specifické cíle:

  zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni,

  snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace).

Veškeré  způsobilé  výdaje  projektů  jsou  financovány  z veřejných  zdrojů.  Podíl spolufinancování z ERDF je v maximální výši 85% celkových  veřejných  zdrojů;  spolufinancování z národních veřejných zdrojů zajistí příjemci ze svých rozpočtů (minimálně v rozsahu 15  % za projekt).

Veřejná podpora:

Není poskytována veřejná podpora. Podpora je poskytována orgánům územní veřejné správy, které své  služby neposkytují na ekonomické bázi; výkon veřejné činnosti nemá charakter ekonomické činnosti.

Flexibilita – Křížové financování:

Křížové  financování  se  u  prioritní  osy  2  nepředpokládá.  Potřebné  aktivity,  např.  vzdělávání  úředníků  v souvislosti s pořízením nových ICT se realizuje prostřednictvím prioritní osy 4a OP LZZ.

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

- Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřizování a rozvoj tzv. kontaktních míst veřejné správy – zapojování regionálních a místních pracovišť k tzv. CzechPOINT (zejména zajištění technického a technologického vybavení).

Indikátory a jejich kvantifikace:

Indikátory výstupu

| Kód nár. číselníku | Indikátor | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota 2005 | Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150105 | Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) c) | Počet | ŘO IOP | 1300 | 6244 |

Vysvětlení k popisu vybraných indikátorů :

Počet kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT) - Zřízení centrálních míst pro styk s orgány veřejné správy, tzn. zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílení dat (zejména pořízení  technického a technologického vybavení umožňující připojení k základním registrům veřejné správy a dalším relevantním registrům veřejné správy včetně zajištění jejich kompatibility s regionálními registry a systémy).

Indikátory výsledku

| Kód nár. číselníku | Indikátor | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota 2005 | Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | ŘO IOP | 100 | 75 |

Územní zaměření podpory:

Území vymezené pro cíl „Konvergence“ v České republice, to je všechny regiony soudržnosti vyjma území Prahy (viz §15 zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje). Oblast intervence 2.1 není vícecílová, proto podpora nemůže zahrnout projekty realizované územní veřejnou správou na území hl.města Prahy.

Zprostředkující subjekt:

Ministerstvo vnitra (Odbor strukturálních fondů MV); Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Obecně o CzechPOINTu

CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je místo, kde občan přichází na úřad nebo na podobné obsluhované místo (Česká pošta, Hospodářská komora, zahraniční zastoupení ČR, atd.), kde asistent ověřuje totožnost občana, pomáhá občanovi správně vyplnit vhodný formulář, odesílá tento formulář ke zpracování, přijímá, tiskne a legalizuje výstup (opatřuje ho ověřovací doložkou a razítkem), vybírá poplatek a předává legalizovaný výstup občanovi.

Cílem je zajistit zavádění CzechPOINT v obcích, ale i na poště, komorách, ambasádách, na notářstvích. Místní a agendová příslušnost bude odstraněna za splnění podmínek legislativních změn, které v současné době agendovou a místní příslušnost určují, za splnění podmínek vzdělanostního standardu obsluhujících asistentů a za splnění podmínek vybavenostního standardu.

CzechPOINT je a bude kvalitní, bezpečnou a uživatelsky jednoduše ovladatelnou transportní vrstvou. Místo CzechPOINT je terminál. Věci zde začínají a končí, ale neprobíhají. Czech POINT je front-end, tvář, slupka, to, co občan či jednatel firmy vnímá jako rozhraní.

Jaké výhody přinese občanovi zřízení kontaktního místa  CzechPOINT v obci :

K 1. lednu 2009 bude CzechPOINT poskytovat  tyto služby:

- Výpis z katastru nemovitostí

- Výpis z obchodního rejstříku

- Výpis z živnostenského rejstříku

- Výpis z Rejstříku trestů.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72):

- ohlášení živnosti

- ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku

- žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Výše uvedený výpis není konečný. Služby poskytované kontaktním místem se budou postupně rozšiřovat. Více informací o možnostech CzechPOINTu  na  www.czechpoint.cz.

1 - Cíl výzvy

Globálním cílem Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.  Splněním tohoto cíle bylo pověřeno MV realizací strategie Smart Administration.

Smart Administration je výkon veřejné správy prováděný dle Programového prohlášení Vlády ČR tak, že „veřejná správa v ČR je  primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR“.

Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb chce vláda podpořit sociálně ekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Podstatnou podmínkou je provedení legislativních, procesních a organizačních změn tak, aby veřejná správa výše uvedené plnila. Jedním ze způsobů, jak této vize dosáhnout, je využití moderních technologií.

Realizace této strategie bude  v programovém období 2007 – 2013 finančně podpořena  ze strukturálních fondů EU, a to až do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů. Zbylých 15 % způsobilých veřejných výdajů bude uhrazeno z národních finančních zdrojů ČR.

Tato výzva je vyhlášena v rámci IOP, prioritní oblasti 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě za účelem zlepšit úroveň poskytovaných služeb občanům, v cíli podpory Konvergence. Výzvu vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR jako Zprostředkující subjekt IOP.

2 – Typy projektů a oprávnění žadatelé

Projekty podávané v této výzvě mají charakter tzv. typových projektů pro obce.

Všechny aktivity realizované v této výzvě jsou specificky určené v programovém dokumentu IOP a jejich realizace je esenciální pro úspěšnou realizaci Strategie efektivní veřejná správa. Je nezbytné, aby podporovaná aktivita byla realizovaná na celém území ČR, to je ve všech typech obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Podporovaná aktivita  vychází z koncepce realizace CzechPOINT.

Příjemci podpory pro tuto výzvu:

- obce a jimi zřizované a zakládané organizace (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

3 - Vyhlášení výzvy a předkládání žádostí o udělení podpory

Výzva bude zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra a na webu www.strukturalni-fondy.cz, potenciální žadatelé budou osloveni přímo ZS MV ČR a vyzváni k podávání žádostí prostřednictvím obce s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu patří (dle vyhlášky MV č. 388/2004 Sb.). Výzva 02 je otevřena do 31. 5. 2009 do 16:00.

Všichni žadatelé, kteří dodají žádost o udělení dotace, budou uspokojeni v případě, že dodrží veškeré podmínky výzvy.

Žadatel vyplňuje žádost nejlépe na ORP, do jejíhož správního obvodu patří.

Žádost se vyplňuje do standardního formuláře, který je dostupný na webových stránkách www.eu-zadost.cz. V případě dotazů k administraci projektů se mohou obracet na kontaktní místo uvedené ve výzvě. Žadatel se může prostřednictvím ORP v případě problémů obracet na kontaktní adresu OSF.

U žádostí předložených po uzávěrce zašle MV ČR  žadateli Dopis o vyřazení žádosti z důvodu nesplnění termínu.

Postup pro zpracování a podání elektronické žádosti je podrobně uveden v příloze této příručky (Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit 7 - Czech POINT - Kontaktní místa). Žádost musí být odevzdána také v tištěné podobě,  kterou žadatel získá výtiskem finalizované sestavy vyplněného formuláře  projektové žádosti zpracované v aplikaci Benefit7.  Tu musí podepsat statutární zástupce žadatele. Dokument o volbě nebo existenci statutárního zástupce žadatele (například ověřený výpis nebo originál zápisu nebo usnesení z jednání prvního zastupitelstva)  musí žadatel dodat nejpozději při předložení závěrečné monitorovací zprávy. Jedná se o dokument vztahující se k osobě, která byla statutárním zástupcem v době podání žádosti o dotaci.

V případě osobního předání předloží kromě tištěné žádosti žadatel ještě dvakrát první dvě strany projektové žádosti, tj. po vytištění projektové žádosti ještě dvakrát vytiskne stránku č. 1 a 2 nebo je dvakrát okopíruje. V případě doručení poštou je rozhodující datum odeslání žádosti vyznačené na obálce, u doručení kurýrem je rozhodující datum převzetí podatelnou MV ČR.

K tištěné žádosti musí být přiloženy všechny povinné přílohy, které jsou upřesněny v textu výzvy a dále v této příručce. Listy výtisku žádosti je třeba pevně spojit, tj. podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu nebo jiným obdobným způsobem zamezujícím neoprávněnému nakládání s žádostí. Páska musí být označena podpisem (případně podpisem a razítkem) představitele žadatele oprávněného jednat jeho jménem na první a poslední straně žádosti. Za pevné spojení není považována kroužková vazba či vazba do hřbetu.

3.1 Přílohy

- se předkládají v jednom vyhotovení,

- jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií,

- Pokud přílohy obsahují více než 1 list, musí být listy pevně svázány v nerozebíratelném vyhotovení formátu A4.

Přílohy, u nichž je vyžadován  podpis žadatele, musí být statutárním zástupcem žadatele řádně podepsány.

### Seznam příloh k žádosti o dotaci

K tištěné žádosti o dotaci přikládá žadatel:

- podepsané čestné prohlášení a podepsané Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v pěti vyhotoveních,

- interní akt, kterým má žadatel upraven výběrové řízení do dvou milionů Kč (zakázky malého rozsahu), pokud takový předpis uplatňuje, nebo dokument, ve kterém popíše způsob provedení výběru dodavatele

Po vyplnění zašle žadatel nejlépe prostřednictvím ORP tištěnou žádost na adresu:

Ministerstvo vnitra

Odbor strukturálních fondů

Jindřišská 34

110 00 Praha 1

Obálka musí být označena zřetelně textem „Výzva  02 eGovernment v obcích – CzechPOINT“.

Způsob doručení:

- Osobní doručení

- Doručení poštou

- Kurýrní či jinou podobnou službou

Příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. po celou dobu od vyhlášení výzvy do konečného termínu uvedeného ve výzvě k předkládání projektů. Doporučujeme neodkládat odevzdání žádosti na poslední dny příjmu.

3.2 Kontaktní adresy a osoby na Centrum pro regionální rozvoj (CRR)

Pobočka pro NUTS II Střední Čechy (pro obce v kraji Středočeském)

Vedoucí: Ing. Jan Klofáč

nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2

Tel.: 221 596 550, 221 596 555

Fax: 221 596 553

E-mail: strednicechy@crr.cz, klofac@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihozápad (pro obce v kraji Plzeňském, Jihočeském )

Vedoucí: Ing. Naděžda Burešová

Karlova 108, 397 01 Písek

Tel.: 382 224 414, 382 224 416

Fax: 382 224 415

E-mail: jihozapad@crr.cz, buresova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod (pro obce v kraji Pardubickém, Královéhradeckém)

Vedoucí: Ing. Leoš Macura

U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 580 411, 495 580 412

Fax: 495 580 413

E-mail: severovychod@crr.cz, macura@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod - pracoviště Liberec (pro obce v kraji Libereckém)

Vedoucí: Ing. Leoš Macura

tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec

Tel.: 482 736 343

Fax: 482 736 305

E-mail: severovychod@crr.cz, charuzova@crr.cz, modrak@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severozápad  (pro obce v kraji Karlovarském, Ústeckém)

Vedoucí: Ing. Jindřich Puchinger

Školní 1183/10, 430 01 Chomutov

Tel.: 474 623 720, 474 623 721

Fax: 474 623 721

E-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod (pro obce v kraji Vysočina, Jihomoravském)

Vedoucí: Ing. Tatiana Mifková

Dvořákova 44/14, 602 00 Brno

Tel.: 542 425 209, 542 425 236

Fax: 542 425 241

E-mail: jihovychod@crr.cz, mifkova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava (pro obce v kraji Olomouckém, Zlínském)

Vedoucí: Ing. Ivana Šupová

Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc

Tel.: 587 337 704, 587 337 707

Fax: 587 337 702

E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko (pro obce v kraji Moravskoslezském)

Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek

28. října 165, 709 00 Ostrava

Tel.: 597 081 422, 597 081 423

Fax: 597 081 425

E-mail: moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.cz

4 - O co je možné požádat - způsobilost výdajů

Výčet způsobilých výdajů včetně technické specifikace je přílohou této příručky a je rozdělen na výdaje spojené s pořízením celkové verze CzechPOINT a na výdaje spojené s pořízením upgrade již existujícího místa CzechPOINT.

Maximální výše výdajů na jeden projekt u plné verze činí 93 927 Kč, přičemž tato částka již v sobě zahrnuje i internetové připojení a výdaje na administraci.

Maximální výše výdajů na jeden projekt u verze upgrade činí 68 540,- Kč, přičemž tato částka již v sobě zahrnuje i internetové připojení a výdaje na administraci.

Výdaje na roční napojení na internet – služby komunikací (ADSL nebo jiné ekvivalentní širokopásmové připojení) v maximální výši 10 000,- Kč jsou způsobilé za splnění následujících předpokladů:

- u plné verze i verze upgrade příjemce prokáže zřízení nového připojení k internetu, příp. navýšení stávajícího připojení, kterým obec disponuje.

- Příjemce uplatní tuto částku, jestliže ji vydal na základě vyúčtování komunikačních služeb v souvislosti s provozováním pracoviště Czech POINT, a uhradil poskytování takové služby maximálně v rozsahu období od 1.12.2008 do termínu ukončení realizace projektu. Výdaje na komunikační služby poskytované v jiném období nemohou být uhrazeny.

Výdaje na administraci ve výši 1000,- Kč na projekt jsou způsobilé například pokud žadatel (obec) využije služeb ORP, do jejíhož obvodu patří. Služby ORP poskytuje obcím nejen ve fázi vyplnění projektové žádosti, ale i při další fázi projektu, kterou je vyplnění vyúčtování žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy (viz dále). ORP následně uplatní tuto částku na administraci vůči každému příjemci dotace ve svém správním obvodu, který podal projekt a využil služeb ORP.

Výdaje na realizaci projektu lze z přidělené podpory uhradit až do výše 85 % rozpočtu, ovšem za předpokladu, že rozpočtované prostředky splňují následující principy:

- hledisko hospodárnosti - výdaj musí odpovídat cenám v místě, čase a v daném oboru obvyklým;

- hledisko účelnosti - výdaj musí mít přímou vazbu na projekt a být pro jeho realizaci nezbytný;

- hledisko efektivnosti - je nutné usilovat o maximalizaci poměru mezi vstupy a výstupy projektu;

- hledisko časové – způsobilost výdajů se vztahuje k datu vyhlášení výzvy, to znamená, že všechny faktury (účty) nesmějí mít datum úhrady (datum nákupu) dřívější, než je datum vyhlášení výzvy a pozdější než je datum ukončení realizace projektu;

- dokladování a zaplacení výdaje: výdaje musí být identifikovatelné, prokazatelné (tzn. prokazatelně zaplaceny příjemcem), definitivní a příjemce podpory je musí kdykoliv doložit účetními doklady, které v souladu s požadavky legislativních předpisů musí být zachycené v účetnictví nebo v daňové evidenci příjemce.

Plnění těchto základních principů je podmínkou tzv. způsobilosti výdajů, tj. pouze výdaje splňující podmínky způsobilosti mohou být proplaceny z finančních prostředků přidělených v rámci podpory.

Způsobilý výdaj, který je uplatněn v rámci této výzvy, nelze uplatnit v jiném dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů  EU  a ČR.

Pořízení výdajů nesmí být v rozporu se zákonem č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nákup jednotlivých komponent v rámci v rámci této výzvy je zakázka malého rozsahu. Pro zakázku tohoto rozsahu platí pouze, že výběr dodavatele musí být proveden transparentním a nediskriminačním způsobem a je třeba uplatňovat vůči dodavatelům princip rovného zacházení. Pokud jsou interní pravidla žadatele přísnější, musí se jimi řídit a k žádosti o dotaci  přiložit interní dokument, který toto specifikuje

V případě, že žadatel nemá výběr dodavatelů do dvou milionů upraven interním předpisem, doporučujeme, aby provedl průzkum trhu za účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem.

5 – Příjem žádostí, jejich hodnocení a výběr projektů, financování

5.1 Příjem žádosti a převod finančních prostředků

Aplikace IS Benefit je přednastavena takovým způsobem, že žadateli a popř. pověřenému pracovníkovi ORP umožňuje maximální komfort a vyplnění minima potřebných informací pro všechny fáze projektu, tzn. jak podání žádosti o podporu včetně jejího vyplnění, tak podání vyúčtování žádosti o ex-ante platbu (dále jen Žádost o platbu).

Žadatel předkládá spolu s žádostí o dotaci dále Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí). Tyto Podmínky jsou platné k datu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož jsou nedílnou součástí. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je jednostranným právním aktem v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Poté, co je žádost spolu s dokumenty zaslána na OSF, může být v průběhu administrace dokumentace odborem strukturálních fondů MV žadatel kontaktován projektovým manažerem  OSF (popř. prostřednictvím pracovníka ORP) s požadavkem o doplnění žádosti tak, aby mohla být postoupena k další administraci.

Příslušný kraj obdrží od MV písemnou žádost o převod finančních prostředků na účty specifikované žadateli v žádostech o dotaci. Každá žádost na kraj bude obsahovat kopii Rozhodnutí vydaného ve prospěch žadatele. Současně s touto žádostí budou odeslány finanční prostředky ve prospěch příslušného kraje, který musí převod uskutečnit neprodleně. Obec musí potvrdit příjem finančních prostředků, což učiní jako součást vyúčtování žádosti o ex-ante platby přiložením výpisu z účtu.

Pokud obec obdržela Rozhodnutí, ale neobdrží finanční prostředky v termínu, obrátí se na kraj a v případě že se bude jednat o chybně zadané číslo účtu, požádá obec OSF o změnu Rozhodnutí. Následně se celý proces opakuje.

Žadatel předkládá Závěrečnou monitorovací zprávu, vyúčtování a všechny přílohy vyúčtování do 20 pracovních dnů od ukončení realizace projektu.

Detailní postup pro vyplnění Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu včetně vzorů Žádosti o platbu a Monitorovací zprávy jsou na webové adrese:

http://www.mvcr.cz/clanek/monitorovaci-zprava.aspx

Kontaktní e-mail pro pomoc s vyplněním ŽoP a Monitorovací zprávy za OSF je:

e-mail: vyuctovaniczp@mvcr.cz

Za ukončení realizace projektu se považuje stav, kdy příjemce naplnil tyto aktivity:

- příjemce pořídil majetek nutný pro zprovoznění pracoviště CzechPOINT dle technické specifikace popsané projektem (plná verze i upgrade);

- pokud příjemce uplatňuje výdaje na komunikační služby, pak ukončení doby připojení k internetu, jejichž náklady budou zahrnuty do vyúčtování a nárokovány z dotace IOP;

- pokud příjemce uplatňuje výdaje na administraci projektu, pak využil služeb ORP příp. jiného subjektu při administraci projektu a současně vydal částku za administraci.

(Modelový příklad.

- Žadatel provedl výběrové řízení a nakoupil výpočetní techniku vztahující se k projektu v únoru 2009.

- Na základě smlouvy provozuje žadatel internetové připojení, formou zálohové  proplatil náklady poskytovateli služby dne 17.1.2009.

- Administraci projektu si žadatel zpracovává sám.

- Dne 31.3.2009 žadatel předložil Žádost o finanční dotaci.

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28.5.2009 obdrží žadatel dne 13.6.2009, rozhodnutím je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15.9.2009.

- Způsobilým nákladem je internetové připojení v období nejpozději do termínu ukončení realizace projektu, tedy do 15.9.2009.

- Zálohová faktura nemůže být použita pro vyúčtování dotace. Žadatel musí požádat poskytovatele internetového připojení o zúčtování zálohy.V rámci vyúčtování mohou být pokryty náklady na provozování internetu nejdéle do doby ukončení realizace projektu, tedy do 15.9.2009 za předpokladu, že do tohoto data dojde i k proplacení faktury.

Maximální termín ukončení realizace projektu je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro žadatele závazný.

Spolu se závěrečnou monitorovací zprávou žadatel předloží ve výše uvedených termínech následující přílohy (podrobněji jsou jednotlivé přílohy uvedené přímo v Závěrečné monitorovací zprávě):

- zjednodušená žádost o platbu,

- soupisku faktur,

- kopie všech účetních dokladů,

- fotografie pořízeného majetku označeného štítky od poskytovatele (viz dále),

- výpis z účtu, ze kterého vyplyne přijetí finančních prostředků na účet,

- dokument o volbě nebo existenci statutárního zástupce žadatele (například ověřený výpis nebo originál zápisu nebo usnesení z jednání prvního zastupitelstva); j edná se o dokument vztahující se k osobě, která byla statutárním zástupcem v době podání žádosti o dotaci,

- úředně ověřenou kopii záznamu usnesení zastupitelstva nebo výpisu z usnesení zastupitelstva, kde bude uvedeno, že zastupitelstvo schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

- kopie dokladů souvisejících se zadávacím řízením na dodavatele.

Dokumenty žadatel vyplňuje  opět v aplikaci IS Benefit (žadatel může využít služeb ORP).

Faktury nebo účetní doklady žadatel opatří informací, že tento projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu a číslem projektu.

V případě, že žadatel uplatňuje jako doložení výdajů zálohové faktury či jiné zálohové výdaje (např. záloha na komunikační služby, záloha na služby spojené s administrací projektu) je nutné tyto zálohové výdaje uzavřít vyúčtováním (např. vyúčtování výdajů na komunikační služby v období od 1.12.2008 do termínu ukončení realizace projektu, vyúčtování služeb spojených s administrací projektu) a k vyúčtování dotace použít oba doklady – zálohu i vyúčtování zálohy. Neuzavřená, resp. nevyúčtovaná záloha na poskytování služeb není způsobilým výdajem.

Účetní doklady se předkládají ve formě kopií. Originály dokladů si žadatel uschová pro případ dalších kontrol uvedených dále v této příručce.

Nevyčerpané peněžní prostředky, které byly poskytnuty formou dotace na stanovený účel musí být vráceny nejpozději do 20 pracovních dnů od potvrzení přijetí výzvy OSF  k vrácení nevyčerpaných prostředků na účet kraje, ze kterého prostředky obdržel (variabilním symbolem je posledních 5 čísel z registračního čísla projektu). Při nedodržení uvedené povinnosti se postupuje podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce bude vyzván k vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků až po obdržení a kontrole vyúčtování dotace. Bez výzvy nelze žádné finanční prostředky vracet.

Dále musí příjemce nejpozději do 30. 6. 2010 provést závěrečné vyhodnocení akce v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb. Závěrečným vyhodnocením akce se rozumí vypořádání financování projektu což je zároveň i nejzazší termín pro navrácení nespotřebovaných finančních prostředků. Příjemce předloží vyplněnou přílohu této vyhlášky č. 9B (je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce).  Příjemce si může požádat o změnu termínu předložení Závěrečného vyhodnocení akce.

Poté co jsou dokumenty k vyúčtování zaslány na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj (CRR), může být v průběhu administrace dokumentace žadatel kontaktován příslušným pracovníkem CRR s požadavkem o doplnění chybějících či chybně vyplněných dokumentů.

Příjemci je poskytnuto 85% celkových způsobilých výdajů projektu, přičemž prostředky jsou určeny na předfinancování podílu EU. Prostředky jsou poskytovány v režimu ex-ante  formou průtokové dotace prostřednictvím krajů.

5.2 Hodnocení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektu

Obecná kritéria přijatelnosti:

- žádost se vztahuje pouze na jednu oblast intervence IOP,

- projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušné oblasti intervence,

- projekt odpovídá pokynům nastaveným v příslušné výzvě,

- projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů a povolené období v případě, že tyto hranice byly pro danou oblast intervence případně příslušnou výzvu stanoveny,

- projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP,

- žadatel splňuje definici příjemce u příslušné oblasti intervence, vymezenou v příslušné výzvě.

V případě, že projekt nesplní jakékoli kritérium přijatelnosti, je vyřazen z dalšího hodnocení. Tuto skutečnosti sdělí OSF žadateli písemně.

Specifická kritéria přijatelnosti:

- Požadovaná dotace se vztahuje pouze ke způsobilým výdajům stanoveným pro příslušnou oblast podpory.

- Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast podpory.

- V projektu jsou popsána všechna zadávací řízení, pokud s nimi projekt počítá. Popis zadávacích řízení nevykazuje rozpor s příslušnou legislativou.

### Kontrola formálních náležitostí:

Pokud žádost splní všechna kritéria přijatelnosti, provede odbor strukturálních fondů MV ČR kontrolu formálních náležitostí, při které se zjišťuje zda:

- žádost byla podána v předepsané formě (v elektronické podobě, vytištěná, počet výtisků),

- tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele,

- v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje,

- jsou doloženy všechny povinné přílohy a ty jsou v požadované formě (včetně očíslování),

- povinné přílohy a žádost obsahově splňují příslušné náležitosti

- verze elektronické i tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku ) shodné.

V případě, že projekt nesplňuje všechny formální náležitosti, vyzve OSF MV žadatele k doplnění nebo opravě chybějících náležitostí. Žadatel je povinen dodat nebo opravit formální náležitosti do 15 pracovních dnů od potvrzení převzetí výzvy k doplnění.

Pokud žadatel ve stanoveném termínu neprovede nápravu, je vyřazen z dalšího postupu administrace a je mu zaslán dopis s doručenkou, oznamující tuto skutečnost, s uvedením výčtu nesplněných formálních náležitostí, včetně odůvodnění.

Po vyhodnocení kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí je projekt předložen k dalšímu hodnocení kvality dle výběrových kritérií schválených Monitorovacím výborem IOP, která jsou uvedena v následující tabulce:

| SKUPINY A VÝBĚROVÁ KRITÉRIA | MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ |
| --- | --- |
| 1.Hodnocení schopností a zkušeností žadatele | Max. 10 |
| - Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů |  |
| 2. Potřeba, relevance projektu a jeho regionální přínos | Max. 60 |
| - Realizace projektu je nezbytná pro naplňování Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby a je v souladu s touto Strategií | 30 |
| - Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt) | 30 |
| 3. Kvalita projektu | Max. 20 |
| - Umístění projektu v Hexagonu (viz kapitola 1.1 – strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, usnesení vlády 757/2007) – hodnotí se zakotvenost projektu v posledním vrcholu Hexagonu veřejné správy, kterým jsou technologie, a jeho vazba na ostatní související vrcholy; posuzuje se systematičnost přístupu projektu k řešené problematice | 20 |
| 4. Horizontální kritéria | Max. 10 |
| - Realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí (potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu,víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace apod.). | 5 |
| - Realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. | 5 |
| + bonifikace za IPRM | 10% |
|  | Max 110 |

Vzhledem k tomu, že se jedná o typové projekty, je prováděno hodnocení automaticky v monitorovacím systému IS MONIT7+.  Všechny projekty, které dosáhnou potřebný počet bodů, schvaluje ředitel OSF. Minimální počet bodů pro typový projekt je 60.

Všechny projekty, které projdou hodnocením a splní podmínky výzvy, budou vyhodnoceny jako úspěšné a bude jim udělena dotace. O této skutečnosti je žadatel vyrozuměn tím, že je mu zasláno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož nedílnou součástí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podepsané zástupcem poskytovatele dotace.

Je nanejvýš nutné, aby se žadatel seznámil důkladně s textem těchto Podmínek, neboť neplnění ustanovení Podmínek, může být sankcionováno až do výše odebrání celé dotace na realizaci projektu.

Vzorové Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou přílohou výzvy.

6 – Realizace projektu

Harmonogram projektu, stanovení termínů

| Realizace projektu (realizace výběrových řízení, nákup, připojení k internetu, administrace) | od 1.12.2008 do termínu ukončení realizace projektu část realizována minimálně v D+1 den |  |
| --- | --- | --- |
| Předání žádosti o poskytnutí dotace | k 31.3.2009 k 31.5.2009 |  |
| Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (po provedení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti) | D |  |
| Uskutečnění minimálně jednoho způsobilého výdaje | D+1 den |  |
| Termín ukončení realizace projektu podle data podání projektu | k 15.8.2009 k 15.9.2009 k 15.10.2009 | = E |
| Předložení vyúčtování a monitorovací zprávy | E+20 pracovních dní |  |
| Udržitelnost projektu | D + 5 let |  |

Poté, co příjemce obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace, finanční prostředky na svůj účet a štítky k označení pořízeného majetku, provede nákup technologií dle  specifikace uvedené v příloze příručky pro žadatele „Technická specifikace způsobilých výdajů“ a v souladu s požadavky na výběrové řízení dle kapitoly 4 této Příručky. Nákup majetku může žadatel provést už i v den vyhlášení výzvy vzhledem k tomu, že datum nákupu (úhrady například na výpisu z účtu, výdajovém pokladním dokladu), je počítáno od tohoto termínu.

Příjemce následně majetek označí na viditelných místech štítky, které obdrží od poskytovatele dotace za účelem dodržení pravidel publicity projektu a takto označený majetek zdokumentuje pomocí fotografií a zaeviduje.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu zavazují příjemce k řadě povinností, vyplývajících především z platné legislativy ES a ČR.

## 6.1 Povinnosti příjemců

Příjemce dotace má povinnost realizovat projekt v souladu se schválenou verzí projektu a při dodržení příslušných právních předpisů ES a ČR.

Příjemce musí:

- zajišťovat řádnou realizaci projektu dle  Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

- zajišťovat efektivní řízení projektu a jeho rizik v souladu s Rozhodnutím a Podmínkami;

- zajišťovat zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými právními předpisy (případně v případě zakázek malého rozsahu do dvou mil Kč interními předpisy upravujícími postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu);

- ověřovat faktury a jejich proplácení dodavatelům;

- vést oddělený účetní systém projektu;

- zajišťovat zavedení a udržování adekvátního vnitřního kontrolního systému, včetně finanční kontroly po celou dobu realizace projektu;

- předložit poskytovateli podpory (OSF) formuláře uvedené v kapitole 3.1 resp. 5.1(žádost o udělení dotace); předložit CRR dokumenty uvedené v kapitole 5.1 (závěrečnou monitorovací zprávu a zjednodušenou žádost o poskytnutí dotace), přičemž musí doložit, že uváděné výdaje odpovídají podmínkám, na které je poskytnutí dotace vázáno a které jsou uvedeny v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace; veškeré platební nároky musí být podloženy potvrzenými fakturami nebo, pokud to nelze provést, účetními dokumenty rovnocenné důkazní hodnoty;

- v průběhu realizace vést dokumentaci o projektu, která bude dostatečnou pomůckou pro audity a kontroly;

- zajišťovat neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami a umožnit kontrolám vstup do svých objektů a na svoje pozemky;

- neprodleně oznamovat všechny změny a skutečnosti, které mají vliv nebo souvislost s plněním závazku plynoucího z Rozhodnutí dotace; to se netýká nepředvídatelných situací způsobených force majeure;

- plnit povinnosti spojené s monitorováním, tj. podáním závěrečné monitorovací zprávy;

- zajišťovat publicitu projektu v souladu s touto příručkou;

- zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení;

- zajistit spolufinancování projektu – tzn. 15 % způsobilých výdajů (podíl spolufinancování z vlastních prostředků) a financování případných nezpůsobilých výdajů, pokud při pro realizaci projektu vzniknou.

6.1.1 Monitorování

Příjemce je  povinen pravidelně předkládat informace o stavu realizace projektu. Vzhledem ke krátkosti realizace projektu se redukuje povinnost příjemce reportovat pravidelně o průběhu projektu na podání závěrečné monitorovací zprávy, kterou příjemce předkládá do dvaceti pracovních dnů po ukončení realizace projektu.

Příjemce do MZ vyplňuje údaje potřebné ke zhodnocení pokroku projektu, tedy především číselné údaje o naplňování závazných a monitorovacích indikátorů a stručný pokrok v implementaci projektu.  Monitorovací zprávu vyplní nejlépe za podpory pracovníka ORP v IS Benefit, finalizovanou zprávu podepíše statutární zástupce nebo jím pověřený pracovník a odešle ji na kontaktní adresu územně příslušné pobočky CRR.

6.1.2 Vedení účetnictví

Příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci dotace, kteří nevedou účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace ze SF daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daní z příjmů, ve znění dalších předpisů, rozšířenou o níže uvedené požadavky:

- příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

- při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu;

- uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou.

Příjemci musí kontrolním orgánům oprávněným k provádění kontrol a auditů (jako je například MV ČR, MMR, MF, Evropská komise) poskytovat účetní a další údaje o projektu.

Účetní záznamy musí být chráněny a uchovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

### 6.1.3 Archivace

Příjemci jsou povinni uchovávat veškeré dokumenty související s projektem (účetní písemnosti, dokumentaci k projektu, inventurní soupisy hmotného majetku, veškeré související potvrzení a průvodní materiály apod.) v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech.

Všechny uvedené dokumenty musí příjemce archivovat na jednom místě a uchovávat je v termínu stanoveném Podmínkami, tj. dokumenty a dokladu týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31. 12. 2021.

Originály všech dokladů souvisejících s příslušným projektem IOP budou uloženy u příjemce.

V souladu s předpisy ES se účetní záznamy o operacích musí v co největší míře uchovávat v elektronické formě. Tyto záznamy musí být dány Komisi k dispozici na zvláštní žádost pro účely vykonání písemně doložených kontrol.

Příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektech pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami.

### 6.1.4 Informování o projektu, propagace projektu

Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z  Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je kromě jiného stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost. Dodržení pravidel pro publicitu je stanoveno rovněž Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Příjemce musí označit veškerý pořízený majetek z dotace štítky s označením zdroje financování pořízeného majetku které obdrží od poskytovatele dotace. Dále bude publicita projektů zavádění elektronizace veřejné správy zajištěna z centrální úrovně.

### 6.1.5 Změny projektu

Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související. Změnu musí příjemce nahlásit CRR před samotnou její realizací na formuláři Žádost o změnu projektu, s výjimkou nepředvídatelných situací způsobených force majeure, jako jsou povodně apod., a její případné povolení ze strany poskytovatele nelze vydat až po jejím zahájení na straně příjemce, tzn. změny v Podmínkách po termínu nejsou možné. Změna Právním aktu o poskytnutí podpory může být provedena písemnou formou na žádost příjemce

Za nepodstatné změny projektu se považuje např.:

  - změna manažera projektu, statutárního zástupce, kontaktních údajů kromě názvu a adresy příjemce a pod.

Za podstatné změny projektu se považují např.:

  - změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu a jeho indikátory,

  - změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu,

  - změny termínů ukončení realizace projektu a závěrečného vyhodnocení akce,

  - finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení čerpání SR a SF v letech,

  - změny struktury financování projektu z jednotlivých zdrojů,

  - změny, které by ovlivnily hodnocení projektu,

  - změny účtu projektu, sídla nebo názvu příjemce.

Žádost o změnu projektu je nezbytné předložit s předstihem, tj. dříve než se začne změna realizovat. Žádost zasílá příjemce na CRR. V případě, že má podstatná změna za následek změnu údajů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v Podmínkách, musí být pro projekt vydáno nové Rozhodnutí.

# 6.1.6 Odstoupení od projektu

Příjemce může odstoupit od realizace projektu na základě svého písemného prohlášení. Toto prohlášení příjemce zasílá na stanovené kontaktní místo (podatelnu MV ČR).

V případě, že již byly v souvislosti s projektem příjemci poskytnuty finanční prostředky a příjemce tyto finanční prostředky nečerpal tak vyčká na výzvu poskytovatele dotace k vrácení finančních prostředků.

Za tímto účelem obdrží příjemce výzvu s určením výše finančních prostředků k vrácení na účet MV. Stanovená lhůta je zpravidla 30 kalendářních dnů. V případě, že se bude jednat o prostředky, které již byly refundovány nebo dokonce certifikovány, vracejí se tyto prostředky na účet Platebního a certfikačního orgánu (Ministerstvo financí). Číslo účtu a další náležitosti budou uvedeny v Pokynu správce programu ke vrácení prostředků.

V případě, že příjemce neoprávněně použil finanční prostředky tak se jedná o porušení rozpočtové kázně dle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě poskytovatel má povinnost nahlásit toto porušení na příslušný finanční úřad.

### 6.1.7 Zřízení účtu projektu

Příjemce musí před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace informovat poskytovatele podpory o adrese banky a čísle účtu nebo podúčtu, na který mu bude zasílána dotace. Tento údaj příjemce zanese do Žádosti o dotaci vyplňované v IS Benefit7+.

6.1.8 Udržitelnost projektu

V souladu s legislativou ES je třeba, aby příjemce dotace udržel výsledky projektu, tzn. provoz stanice CzechPOINT, po dobu pěti let od ukončení realizace projektu. Nedodržení této podmínky je opět upraveno v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Po dobu udržitelnosti nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího písemného souhlasu MVČR převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu.

# 6.2 Postup při vyúčtování poskytnuté platby a administrace plateb

Vyúčtování žádosti o ex-ante platbu předkládá příjemce v elektronické a tištěné verzi. Elektronickou verzi vyplňuje v IS Benefit7. Postup pro vyplnění je formou nápovědy uveden přímo v aplikaci IS Benefit7.

Při předložení vyúčtování žádosti o ex ante platbu žadatel předloží CRR soupisku faktur, kopie všech účetních dokladů, fotografie pořízeného majetku označeného štítky od poskytovatele, výpisu z účtu ze kterého vyplyne přijetí finančních prostředků na účet a závěrečnou monitorovací zprávu. V případě, že žadatel má upraven interním aktem provádění výběrových řízení pro zakázky malého rozsahu (do dvou mil. Kč), přidává jako povinnou přílohu při vyúčtování výdajů projektu i evidenci postupu dodržení  tohoto interního aktu, pokud již tato příloha nebyla předložena dříve.

OSF v této fázi komunikuje s příjemci o:

- povinnosti předložit zjednodušenou žádost o platbu,

- chybějících ŽoP, které měly být předloženy ,

- vyplnění zjednodušené žádosti o platbu a monitorovací zprávy v IS Benefit

- vrácení prostředků státního rozpočtu na základě provedeného vyúčtování zálohy.

# Zpracování vyúčtování plateb příjemců probíhá na příslušné pobočce CRR obecně následujícím způsobem. CRR kontroluje:

- věcnou a časovou způsobilost výdajů vzhledem k předmětu a termínům projektu,

- doložení povinných příloh k vyúčtování žádosti o platbu, včetně jejich správnosti (daňové doklady),

- oprávněnost žadatele,

- správnost provedeného výběrového řízení,

- náležitosti dokladů dle zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmu,

- zda jsou fakturační podmínky dohodnuty a plněny tak, aby byla doložena účelovost faktur včetně specifikace jednotlivých způsobilých výdajů – tj. předmět fakturace je v souladu s projektem, z faktury je patrné, že se jedná o fakturaci vztahující se k projektu,

- předložené přílohy k účetním dokladům (dodací listy),

- předložený doklad o vedení odděleného účetnictví,

- úhrady faktur dle výpisu z bankovního účtu projektu (datum, částka, účet), příp. jiných účtů dokládajících zaplacení předložených dokladů.

V případě, že CRR zjistí v průběhu kontroly nedostatky ve vyúčtování žádosti o platbu, vyzve žadatele k odstranění nedostatků (elektronicky). CRR ve výzvě uvede lhůtu pro odstranění nedostatků (maximálně 10 pracovních dnů). Do doby odstranění nedostatků ze strany příjemce se pozastavují lhůty spojené s administrací vyúčtování žádosti o platbu.

V případě, že pracovník CRR zjistí ve vyúčtování žádosti o platbu nebo v podpůrné dokumentaci nedostatky, které povedou ke krácení, vyznačí nezpůsobilé výdaje v Soupisce faktur a Kontrolním listu. Po provedení kontroly bude vyčíslena vratka a OSF zašle výzvu k vrácení příjemci.

V případě neschválení vyúčtování ŽoP je příjemce podpory vyzván CRR písemně (e-mailem, faxem) k doplnění údajů a odstranění nedostatků ve stanovené lhůtě (ne delší než 10  pracovních dnů).

Příjemce je povinen provést úhradu nevyčerpaných prostředků na účet určený poskytovatelem podpory v termínu dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Výše vratky bude uvedena ve vyúčtování žádosti o platbu. Příjemce bude vyzván OSF k vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků až po obdržení a kontrole vyúčtování dotace.

Vyúčtování žádosti o ex-ante platbu je generováno automaticky v IS Benefit 7 v částce odpovídající součtu všech uskutečněných způsobilých výdajů, přičemž částka musí odpovídat soupisce účetních dokladů).

## 6.3 Kontroly projektu

- Povinností příjemce je poskytnout spolupráci při kontrolách, které jsou jednotlivé instituce povinny, respektive oprávněny, vykonávat. Jsou to: Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, OLAF, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad ČR.

### 6.3.1 Kontroly z hlediska realizace projektu

Kontrola projektů na místě je realizována v režimu veřejnosprávní kontroly dle příslušných ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, resp. zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. V rámci veřejnosprávní kontroly jsou realizovány následující typy kontrol na místě:

Průběžná kontrola je vykonávána v období od vydání Rozhodnutí do finančního ukončení realizace projektu. Kontrola na místě je vykonávána zejména za účelem ověření informací uvedených v Monitorovací zprávě a vyúčtování žádosti o platbu..

Následná kontrola je vykonávána po finančním ukončení realizace projektu za účelem ověření dodržování podmínek Rozhodnutí po ukončení realizace projektu.

V případě, že kontrolu provádí OSF, příjemce je seznámen s plánem uskutečnit u něj kontrolu nejpozději dva pracovní dny před zahájením kontroly. Za tímto účelem obdrží Oznámení o kontrole podepsané vedoucím kontrolní skupiny.

Kontrolní skupina bude mít k provedení kontroly příslušné pověření.

### 6.3.1.1. Realizace kontroly na místě

Při zahájení kontroly na místě proběhne úvodní schůzka se zástupci příjemce. Během ní seznámí vedoucí nebo člen kontrolní skupiny příjemce s předmětem kontroly, jejím průběhem

a předloží příjemci Pověření všech členů kontrolní skupiny, požádá o vytvoření podmínek k provedení kontroly a předloží příjemci k podpisu Poučení kontrolované osoby (ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení si ponechává kontrolovaná osoba tzn. příjemce, druhé vedoucí kontrolní skupiny).

Na závěr  kontroly vyplní vedoucí kontrolní skupiny nebo pověřený člen Protokol. Protokol se vypracuje ve dvou číslovaných stejnopisech, z nichž č. 1 si ponechává MV, č. 2 obdrží příjemce.

V případě, že kontrola na místě odhalí nedostatky, jsou součástí protokolu zjištění a opatření k nápravě s termínem, do kdy musí kontrolovaná osoba nedostatky odstranit.

Příjemce potvrzuje seznámení s obsahem protokolu a převzetí protokolu svým podpisem. Protokol obsahuje termín, do kdy může kontrolovaná osoba  podat proti Protokolu písemné a zdůvodněné námitky. Lhůta je zpravidla pět dnů ode dne seznámení s protokolem. Tuto lhůtu je možné po dohodě s vedoucím kontrolní skupiny prodloužit.

Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit s Protokolem, ztrácí oprávnění uplatnit písemné a zdůvodněné námitky, jestliže se s  Protokolem seznámí, ale odmítne ho podepsat, běží jí od tohoto dne lhůta pro podání námitek.Tyto skutečnosti i s datem zaznamená vedoucí nebo člen kontrolní skupiny do protokolu.

Protokol je zpravidla dokončen a předán kontrolované osobě osobně na místě. V případě potřeby lze Protokol také dokončit a odevzdat příjemci k podpisu později, nejdéle však do 20 pracovních dnů od ukončení realizace kontroly na místě, a to bez zbytečných průtahů. Protokol lze zaslat poštou. V tomto případě vedoucí kontrolní skupiny zajistí podpis protokolu příjemcem.

### 6.3.1.2 Uzavření kontroly na místě

Kontrolovaná osoba může ve stanovené lhůtě uplatnit písemné a zdůvodněné námitky. O námitkách rozhoduje ředitel odboru strukturálních fondů. Pokud příjemce jako kontrolovaná osoba překročil lhůtu pro uplatnění námitek, vedoucí kontroly písemně sdělí, že stanovená lhůta pro podání námitek byla překročena a že námitky pokládá za bezpředmětné. Proti Rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat.

Kontrola je ukončena uplynutím lhůty pro podání námitek, vzdáním se práva podat námitky, odmítnutím seznámení se s Protokolem nebo dnem doručení Rozhodnutí o námitkách kontrolované osobě.

6.4 Nesrovnalosti

Nesrovnalostí se rozumí porušení předpisů ES nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou, nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty ČR, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů převedeny dále příjemcům.

Bude-li mít ZS podezření na nesrovnalost vztahující se ke konkrétnímu projektu, přeruší do vyřešení věci administraci projektu. Jestliže se prokáže, že k nesrovnalosti došlo a jedná se o porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předá ZS věc k dalšímu řízení příslušnému finančnímu úřadu. Ten může příjemci vyměřit odvod za porušení rozpočtové kázně.

Jestliže dojde k porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Podmínek před vyplacením peněžních prostředků a nejedná se o nesrovnalost, rozhoduje o dalším postupu OSF a v závislosti na závažnosti porušení krátí finanční prostředky před jejich vyplacením.

6.5 Stížnosti a odvolání

Zákonná úprava stížností je obsažena v § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Kdokoli může podat stížnost poukazující na nevhodné chování úředních osob nebo na nesprávný postup poskytovatele dotace, popř. CRR, jestliže se ho toto jednání přímo dotýká.

Podá-li stížnost osoba, která nebyla předmětem stížnosti sama dotčena, bude takové podání OSF brát pouze jako podnět k výkonu dohledu či kontroly nebo jako podnět ke zlepšení činnosti a k odstranění nedostatků. Obdobným způsobem bude postupovat i v případě přijetí anonymního podání, tj. pokud stěžovatel zašle podání bez podpisu či s podpisem, ale bez uvedení adresy pro doručování.

Stížnost lze podat písemně, ústně, prostřednictvím technických prostředků (např. fax, dálnopis) nebo elektronicky. Pokud nelze ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše o ní OSF písemný záznam.

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká a co se navrhuje. Stížnost musí obsahovat především náležitosti, které jsou třeba pro její vyřízení. Jestliže tyto náležitosti postrádá, vyzve OSF stěžovatele k jejich doplnění v přiměřené lhůtě. Současně stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti, které by bránily dalšímu postupu, neodstraní, stížností se dále nebude zabývat.

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož činnosti je zaměřena.

OSF řádně prošetří všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti a stížnost vyřídí do 60 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. V této lhůtě také písemně vyrozumí stěžovatele o vyřízení stížnosti. Stížnost se považuje za vyřízenou dnem, kdy je vyrozumění o vyřízení stížnosti vypraveno či předáno k poštovní přepravě. Jestliže stěžovatel nesouhlasí se způsobem vyřízení stížnosti, může požádat o přešetření věci.

Žádost o přešetření může stěžovatel podat:

- orgánu, který vyřizoval stížnost, ten posoudí obsah po věcné a formální stránce a z hlediska nových skutečností. Shledá-li důvod ke změně svých předchozích závěrů, vyrozumí o tom stěžovatele. V opačném případě oznámí stěžovateli, že neshledal důvody ke změně již učiněných závěrů a předá stížnost k přešetření nadřízenému správnímu orgánu. V případě OSF může stěžovatel podat žádost o prošetření odboru interního auditu a supervize MV.

- nadřízenému orgánu, ten je povinen řádně prošetřit všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti, a to bez zbytečného odkladu. Způsob vyřízení stížnosti závisí na obsahu stížnosti.

V případě, že stěžovatel poté, co nadřízený orgán stížnost prošetřil a potvrdil výsledky předchozího šetření, podá znovu stížnost shodného obsahu a nebudou-li shledány důvody ke změně výsledků předchozího vyřízení, bude stížnost založena bez dalšího šetření. Stěžovatel bude o tomto postupu informován.

7 – Přílohy Příručky pro žadatele a příjemce

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vzor závěrečné monitorovací zprávy

Vyúčtování žádosti o ex-ante platbu

Soupiska faktur

Formulář Žádost o změnu projektu

Technická specifikace způsobilých výdajů

Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit 7 - Czech POINT - Kontaktní místa

Vzor Finančního vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje

8 - Seznam zkratek

| CRR | Centrum pro regionální rozvoj |
| --- | --- |
| ČR | Česká republika |
| DPH | Daň z přidané hodnoty |
| ERDF | Evropský fond pro regionální rozvoj |
| ES | Evropská společenství |
| EU | Evropská unie |
| HW | Hardware |
| ICT | Informační a komunikační technologie (angl. zkratka) |
| IOP | Integrovaný operační program |
| IS | Informační systém |
| MV ČR | Ministerstvo vnitra České republiky |
| MZ | Monitorovací zpráva |
| NUTS | Klasifikace územních jednotek (franc. zkratka) |
| OLAF | Evropský úřad pro potírání podvodných jednání |
| ORP | Obec s rozšířenou působností |
| OSF | Odbor strukturálních fondů |
| PCO | Platební a certifikační orgán |
| SR | Státní rozpočet |
| SW | Software |
| ZS | Zprostředkující subjekt – odbor strukturálních fondů OSF |

Úplné znění Prováděcího dokumentu IOP najdete na www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty

Hodnota v roce 2007

V případě, že je projekt zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města, bude  bonifikován  navýšením o 10 % z celkového počtu získaných bodů, v souladu s Usnesením vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. srpna 2007.

Pouze v případě, kdy příjemce tuto částku nesnižuje o případný vklad z vlastních nebo ostatních zdrojů (tj. o soukromé spolufinancování) a/nebo o případné příjmy projektu.